TERMOS DE REFERÊNCIA

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO NOS CANAIS DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO, MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª S.R.

TERMOS DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- VALOR GLOBAL

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, VIGÊNCIA E EFICACIA DO CONTRATO

- PRAZO DE GARANTIAS

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PLACA DE OBRA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- TIPO DE CONCORRÊNCIA E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- CONDIÇÕES GERAIS

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- ANEXOS

1. OBJETIVO

Subsidiar a elaboração do Edital de Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, que tem por objeto estabelecer orientações e diretrizes para a recuperação de placas em concreto e juntas de dilatação em canais de irrigação.

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS

As obras/serviços objeto desta licitação serão executadas no Projeto de Irrigação de Bebedouro, no município de Petrolina, Estado de Pernambuco, sob jurisdição da 3ª Superintendência Regional.

- O Perímetro Irrigado Bebedouro está localizado no município de Petrolina-PE, que dista 714 km de Recife-PE e 500 km de Salvador-BA. O acesso ao Núcleo Principal é feito pela BR- 428, que liga Petrolina-PE a Recife-PE.

3.     DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS.

  - As obras, serviços e fornecimento objeto destes Termos de Referência constarão basicamente do seguinte:

- SERVIÇOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

  - Placa da obra

  - Mobilização e Desmobilização

  - Administração local da obra

  - Instalação do canteiro de obras

- CANAIS PRINCIPAIS – SECUNDÁRIOS/AQUEDUTOS

  - Limpeza de acesso

  - Limpeza manual dos canais

  - Retirada de manta asfáltica existente nos canais

  - Transporte de manta para locais de dejetos especiais

  - Limpeza dos canais com hidro-jato

  - Secagem das placas com ar comprimido

  - Esgotamento do canal

  - Ensecadeira

  - Demolição de placa concreto simples dos canais

- APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD

  - Aplicação de manta de impermeabilização PEAD

  - Recrava da manta impermeabilizante

- REGULARIZAÇÃO

  - Construção de junta de dilatação

  - Recomposição de placas de canais

- REVESTIMENTO DE CANAIS EM CONCRETO SIMPLES

- SERVIÇOS DIVERSOS

  - Escavação manual em solo saturado

  - Embasamento de pedra argamassada/enrocamento

  - Recomposição do aterro com solo cimento

- SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO

  - Grupo Gerador

  - Caminhão pipa

  - Serviço de Topografia

- TRANSIÇÃO DE CANAIS E CORPOS DE AQUEDUTOS:

  - Limpeza

  - Regularização

  - Revestimento

A descrição detalhada das obras/serviços objeto destes Termos de Referência constam das Especificações Técnicas e a quantificação está contida na Planilha de Orçamento de Obras – CODEVASF, que são partes integrantes destes Termos de Referência.

4. VALOR GLOBAL

A Codevasf se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo de R$ 3.077.106,59 (três milhões, setenta e sete mil, cento e seis reais e cinqüenta e nove centavos), – Mês base: Julho/2012, Petrolina – PE, já inclusos o BDI, encargos sociais e taxas.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar desta licitação empresas do ramo que satisfaçam às condições deste Edital e sejam devidamente inscritas e habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) para realização de projetos e que possuam capital social integralizado mínimo de 10% do valor global orçado pela CODEVASF, na data de apresentação da proposta;

5.2.   É permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio. Será permitida a subcontratação de serviços especializados como o fornecimento de concreto usinado, com prévia comunicação a fiscalização da CODEVASF.

- 5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

- 5.4 O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sites, o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 05 – Bloco II, na sede da 3ª da Superintendência Regional, localizada no endereço informado no inicio do edital, telefone (87) 3866-7742, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), no horário de 08 (oito) às 12 (doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

  - As empresas que retirarem o edital através da Internet nos sítios citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax: (87) 3866-7742 ou email: 3sl@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- Empresa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

- Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento legal que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

6. VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

  - As licitantes deverão visitar o local de realização do empreendimento a ser realizado. Durante a visita a licitante deverá inteirar-se dos serviços a serem executados, dimensionar aspectos físicos e técnicos e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução. A licitante deverá também procurar obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato que tem como base o presente Edital.

    - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - A comprovação de visita ao local das obras e serviços será obrigatoriamente emitida pela Concorrente, através dos seus prepostos, sendo condição indispensável para participação na licitação. A licitante deverá apresentar a declaração exigida no subitem 12.4.2.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - Caso a licitante necessite de acompanhamento deverá agendar a visita, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas) horas e deverá ser realizada em horário comercial, através da 3ª GRI, fone (87) 3866-7712, fax (87) 3866-7738.

    - Em caso de dúvidas sobre as visitas aos locais onde serão executados os serviços, as licitantes deverão contatar com a 3ª GRI da CODEVASF – 3ª SR, em Petrolina, Pernambuco, pelo telefone (87) 3866-7712, Fax (87) 3866-7768.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO

7.1	O prazo para a execução total dos serviços é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

8. PRAZO DE GARANTIAS

8.1 O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definidos no Código Civil Brasileiro;

8.2 Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

9. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA E PLACA DE OBRA.

9.1	O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

9.2	A contratada se obriga a fornecer e afixar 1 (uma) placa de identificação da obra. Uma no canteiro de obras, conforme especificação técnica.

9.3	Os custos de instalações do canteiro de obras, mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos é de no máximo 0,32% (zero virgula trinta e dois por cento) do valor global orçado pela CODEVASF.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos das obras/serviços serão efetuados em reais, mensalmente, em cumprimento ao cronograma Físico-Financeiro da licitante, e de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência. Em relação à mobilização e desmobilização, deverá ser observado o disposto nas especificações técnicas.

10.2 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, sendo exigido ainda:

10.2.1 Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

10.2.2 Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

10.2.3 Comprovação de pagamento da Folha dos Funcionários;

10.3 Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

10.4 A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

10.5 As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela CODEVASF e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo anterior.

10.6 O cronograma Físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências destes Termos de Referência e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

11. REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1	Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V x (Ii – Io) / Io

Onde:

R -	valor do reajustamento

V -	valor a ser reajustado

Ii -	Refere-se à coluna 6 da FGV – INCC – Índice Nacional do Custo da Construção, cód. AO160868, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Io -	Refere-se à coluna 6 da FGV – INCC – Índice Nacional do Custo da Construção, cód. AO160868, correspondente à data de apresentação da proposta

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

12. HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO E ELEMENTOS TÉCNICOS – Invólucro N°. 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de invólucro Nº 01 (um), será apresentada a "Documentação e Elementos Técnicos" da licitante, em duas vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: “ORIGINAL” e “2ª VIA”, que conterá os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória.

12.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA.

121.1.1 Conforme legislação em vigor;

12.2- REGULARIDADE FISCAL.

12.2.1- Conforme legislação em vigor;

12.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

12.3.1 – Conforme legislação em vigor;

12.3.2 – Comprovante de que os licitantes possuem capital social mínimo integralizado de 10 % do valor global item orçado pela CODEVASF, conforme o item 4

12.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1 Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente Termo de Referência;

12.4.2 Declaração da própria licitante informando que visitou os locais onde serão executados os Serviços objeto deste Edital, e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

12.4.3 Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

12.4.4 Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviços de impermeabilização e recuperação de placas em concreto em canais, com os seguintes quantitativos mínimos:

| ## ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | EXECUÇÃO DE CONCRETO USINADO fck MÍNIMO 15MPa EM PLACAS DE CANAIS | m³ | 975,00 |
| 2.0 | REGULARIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM CANAIS | m | 3.000,00 |
| 3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM GEOMEMBRANA EM PEAD OU PVC | m² | 10.665,00 |
| 4.0 | ATERRO COMPACTADO PARA REGULARIZAÇÃO DOS TALUDES DOS CANAIS | m³ | 350,00 |
| 5.0 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO EM CANAL | m³ | 400,00 |
| 6.0 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO SATURADO | m³ | 600,00 |

12.4.4.1 Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação, deverão constar de apenas 1 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios de quantitativos (metro linear ou metro cúbico) para efeito de comprovação de qualificação técnica.

É possível, porém, que a concorrente apresente atestados diversos para itens distintos. Por exemplo, um atestado comprovando os serviços de concreto em placas de canais de irrigação e outro comprovando a construção de junta de dilatação.

12.4.4.2 Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

12.4.5 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviço de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação.

b1) Entende-se, para fins destes Termos de Referência, como pertencente ao quadro permanente:

1) O empregado;

2) O sócio;

3) O detentor de contrato de prestação de serviço;

- b2)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregada”, carteira de trabalho do profissional ou contrato de prestação de serviços que comprove a condição que pertence ao quadro da licitante, do Contrato Social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou ainda, do Contrato de prestação de serviço ou da declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência deste;

b3) A substituição do responsável técnico, em relação à proposta apresentada, só poderá ser feita na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, devendo ser previamente apreciado e aprovado pela CONTRATANTE;

b4) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

12.4.6 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

12.5 PROPOSTA FINANCEIRA – Invólucro nº. 02

12.5.1	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro Nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em duas vias distintas, de igual teor e forma, em volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª via", e será firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

a) Termos da Proposta, constante do Anexo, parte integrante destes Termos de Referência, contendo o valor global dos serviços, incluindo o BDI, que, por sua vez, deverá constituir o primeiro documento da “Proposta Financeira”. O valor global dos serviços proposto pela licitante não deverá ultrapassar o valor global orçado pela Codevasf apresentado no item 4;

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, sendo, este último, mediante instrumento de procuração que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

c) Planilha de Preços devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo II, que é parte integrante deste Edital. Junto com a proposta, a Planilha de Preços deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), objetivando facilitar a conferência da mesma;

d) Cronograma Físico Financeiro – dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

e) Planilha de composição de preços unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, em CD-ROM, sob pena de ter sua proposta rejeitada no caso de não apresentação;

e1) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas  orçamentárias;

f) Detalhamento dos Encargos Sociais – Quadro PO-XIV, onde a licitante deverá apresentar, com clareza e sem rasuras, os encargos sociais advindos com os serviços e obras a serem executados, sendo este desdobrado em dois: encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;

g) Detalhamento do BDI (Bonificação Sobre Despesas Indiretas) – Quadro PO-XV, relacionando todas as despesas indiretas previstas pelos serviços e os diversos valores a ela imputados. A licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Não devendo ser inserido no BDI Administração local, I.R.P.J. e C.S.L.L., conforme recomendação do Tribunal de Contas da União;

h) Declaração da proponente de que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

12.5.2	Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, salários, acordos, BDI, equipamentos, veículos, material de consumo, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços, custos devidos a título de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, diárias, estadias, passagens aérea e terrestre, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto deste Edital. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

12.5.3	O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado da data estabelecida para entrega das mesmas, podendo ser revalidadas por igual período.

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

13.1. JULGAMENTO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS

13.1.1	Será considerada desqualificada tecnicamente a licitante que não comprovar as exigências documentais, conforme se apresenta no subitem 12.4

13.1.2	Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações – PR/SL providenciará a devolução dos invólucros Nº 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

13.1.3	No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria de Licitações – PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

13.2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

13.2.1	A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências deste Edital.

13.2.2	Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 12.5. que exige a apresentação de propostas firmes e precisas:

a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

13.2.3	A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

a) Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

b) Apresentarem preço unitário ou global superior ao valor orçado pela CODEVASF ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

c) Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

d) Apresentar preços inexeqüíveis;

d1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou;

II) Valor orçado pela CODEVASF.

e) Dos licitantes classificados na forma da alínea “d1” do subitem 13.2.3 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

13.2.4	Será declarada vencedora a licitante habilitada, e classificada tecnicamente, que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto do Edital, sendo o valor máximo admitido o valor global orçado pela Codevasf, apresentado no item 4.0

14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho: 20.607.2013.5330.0026 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha, no Estado de Pernambuco, PTRES: 045579, Plano Interno: MI00063.

15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

15.1	A fiscalização dos serviços caberá diretamente à 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

15.2	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada inclusive rejeitando ou sustando quaisquer serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

15.3  Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

16.1	Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

16.2	A Fiscalização da CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato após a confirmação de que todos os serviços foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Contrato, nos termos do Art. 73, inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

16.3	A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

16.4	A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

16.5	Na hipótese da necessidade de correção, verificada pela Fiscalização, será estabelecido um prazo para que a licitante CONTRATADA providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização da CODEVASF de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da licitante CONTRATADA e pela CODEVASF.

16.6	O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

17. TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

17.1	A presente licitação é do tipo “menor preço” a ser contratada pelo regime de “empreitada por preço unitário” (Art. 45, Parágrafo 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei N.º 8.883, de 08/06/94, e Lei  n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.

17.2	A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessária. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (Anexo I), que faz parte integrante destes Termos de Referência.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1	Acatar as orientações da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

18.2   Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

18.3  Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

18.4  Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

18.5 Ficam excluídos da hipótese, referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

18.6  Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

18.7 Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços previstos.

18.8 Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.9 Estará a cargo da CONTRATADA obter, às próprias expensas, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços.

18.10	A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

18.11	A CONTRATADA, onde couber, deverá dotar-se de instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços, em local público e de fácil acesso.

18.12	A CONTRATADA deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra.

18.13	Deverá, também, efetuar o ART da execução da obra e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à Fiscalização o referido documento.

18.15	Fornecer e afixar placa de identificação, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf).

19.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19.1. O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

19.2. A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

19.3. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

19.4. Será de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

19.5. A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

19.6. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

20.0 CONDIÇÕES GERAIS

20.1 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

20.2 A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhumas das ofertas satisfizerem o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

20.3 Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

20.4 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

20.5 A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do Estado onde a obra está sendo executada. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, será de responsabilidade do Contratante.

20.6 Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transições.

20.7 Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Fiscalização. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

21.0 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:

a) A empresa contratada deverá atender à legislação e às normas regulamentadoras  de segurança e medicina do trabalho pertinentes à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE.

b) A empresa contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18.

c) A empresa contratada se obrigará a manter na obra o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

22.0 ANEXOS

ANEXO I - Especificações técnicas;

ANEXO II - Planilha de Orçamento e Quadros;

ANEXO III – Termo de Proposta;

ANEXO I

Especificações técnicas

ANEXO II

Planilha de Orçamento e Quadros

ANEXO III

Termo de Proposta

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ___/2011 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços relativos a....................................., no Município de ......................, no Estado de ______, englobando: ________________________________________________ pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja__/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL