# TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS- PRAD- DA ÁREA LOCALIZADA PRÓXIMO AO NÚCLEO 02 DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO, DENOMINADA “PEDREIRA SERROTE”.

JUNHO/2013

TERMOS DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- COMPETÊNCIAS

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

- EQUIPE TÉCNICA

- VALOR GLOBAL

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- CONDIÇÕES GERAIS

- ANEXOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO

## 1.1 - Estabelecer critérios, condições contratuais e fornecimento de informações que permitam a elaboração do Edital para apresentação de propostas e, posteriormente, a contratação de empresa para ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS- PRAD- DA ÁREA LOCALIZADA PRÓXIMO AO NÚCLEO 02 DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO, DENOMINADA “PEDREIRA SERROTE”, sob responsabilidade de execução da 3ª SR da Codevasf, por um período de 04 (quatro) meses.

1.2 - A presente licitação é do tipo “TÉCNICA E PREÇO”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários”. Modalidade TOMADA DE PREÇOS.

2. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços serão executados na área de abrangência da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, ou seja, na área localizada próximo ao Núcleo 02 do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, denominada “Pedreira Serrote”.

3. COMPETÊNCIAS

3.1 - Compete à 3ª Superintendência Regional da Codevasf, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se refere este TR;

3.2 - Compete à Unidade de Meio Ambiente da Gerência de Revitalização da 3ª SR, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto deste TR;

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

4.1- ROTEIRO BÁSICO

O PRAD deverá ser elaborado tendo como referência as análises ambientais da área de influência direta e indiretamente do local objeto da degradação, com as inter-relações existentes e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações.

1. Identificação do Proponente.

2. Caracterização da Propriedade.

3. Objetivos do Plano.

4. Metodologia de Trabalho.

5. Planta de Localização.

5.1 Quanto às exigências cartográficas

-Planta de localização da área a ser explorada, com poligonal georreferenciada definidora dos limites da propriedade e das Áreas de Preservação Permanente e de  Reserva Legal, caso haja.

-As coordenadas dos vértices da poligonal devem ser expressas no sistema de projeção UTM ou Geográfica, com “datum” horizontal SAD-69.

-Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 10 metros.

-As informações deverão ser entregues em meio impresso e em meio digital. Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, no formato shapefile (SHP). Aceitam-se, também, os formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências:

-Elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”);

-Fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

5.2 Quanto às indicações a serem feitas na planta (pontos de referência):

- Especificar alguns pontos de referência próximos ao empreendimento a ser licenciado,

de modo a facilitar o acesso e a identificação da área em análise.

6. Avaliação das Áreas Degradadas.

a) Caracterização do Tipo de Degradação

b) Condição do Solo

c) Cobertura Vegetal

7. Caracterização das Formações Florestais da Região.

8. Seleção do(s) Sistema(s) de Plantio de Espécies Nativas.

a) Implantação

b) Enriquecimento

c) Regeneração Natural

9. Atividades para Recomposição (Descritivo).

a) Isolamento da Área

b) Retirada dos Fatores de Degradação

c) Eliminação Seletiva ou Desbaste de Competidores

d) Listagem de Espécies a Serem Plantadas por Categorias Regenerativas (pioneiras,

secundárias e tardias);

e) Adensamento de Espécies (com mudas ou sementes)

f) Enriquecimento (com mudas ou sementes)

g) Distribuição das Espécies no Campo

h) Plantio de Mudas de Espécies Pioneiras para Atração de Dispersores

10. Plantio, Manutenção e Avaliação (Descritivo).

a) Conservação do solo;

b) Abertura de covas;

c) Correção do solo e adubação das mudas, com base na análise fisico-química do solo;

d) Manutenção;

e) Irrigação.

11. Documentação Fotográfica.

12. Medidas de Monitoramento e Controle Ambiental.

13. Legislação Ambiental Pertinente.

14. Conclusões.

15. Cronograma Físico e Financeiro de Execução do PRAD.

16. Bibliografia.

4.2 - A contratada deverá levar em consideração o que consta no LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (MEIO AMBIENTE) – Anexo V deste TR.

4.3 - A contratada deverá fazer levantamento topográfico (Anexo IV) da área da jazida.

4.4 - O produto também deve ser fornecido em CD ou DVD, conforme o conteúdo, formatado e gravado no editor de texto “Word” e planilhas “Excel”. Após aprovação, o produto deve ser entregue em arquivo de texto .PDF e .DOC.

5.EQUIPE TÉCNICA

## 5.1.	A Equipe Técnica corresponderá ao Coordenador Geral do Contrato- nível superior e Apoio ao Coordenador Geral do Contrato – nível superior.

-Coordenador Geral, integrante do quadro de pessoal permanente da licitante, com formação acadêmica e experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria ambiental em caráter multidisciplinar, notadamente em estudos de impacto ambiental e programas ambientais, envolvendo empreendimento, similares ao citado no escopo;

-Apoio ao Coordenador Geral do Contrato, integrante do quadro de pessoal permanente da licitante, com formação acadêmica e experiência em elaboração  de estudos de impacto ambiental e programas ambientais, envolvendo empreendimento, similares ao citado no escopo;

5.2. A composição da Equipe Técnica constante na proposta da Licitante vencedora só poderá ser alterada por motivos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o Art. 13° da Lei 8.666/93.

5.3. O dimensionamento da equipe a ser alocada, bem como sua permanência deverá ser avaliado em função do prazo de implantação do empreendimento de 04 (quatro) meses.

6. VALOR GLOBAL

# 6.1 - Os serviços estão orçados em R$ 141.846,31 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) a preços de Março de 2013 (os valores de referência são da Tabela Consultiva da Codevasf), já inclusos os encargos sociais, custos administrativos, remuneração de escritório, despesas fiscais e emolumentos, conforme orçamento estimativo de referência constante no Anexo I.

# 6.2 - Este valor corresponde ao valor máximo previsto para execução dos serviços objeto deste TR.

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

  - Será permitida a subcontratação dos serviços somente nos itens referente a TOPOGRAFIA.

  - Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

8.  VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

8.1 - A Contratada deverá conhecer e visitar o local sob jurisdição da 3ª Superintendência Regional, estando inteirada quanto à localização do mesmo, distância, condições de tráfego das estradas e outras situações que possam interferir na execução dos serviços. A não verificação desses fatores não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração dos termos contratuais que vierem a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização geográfica do objeto deste Termo de Referência.

8.2 - A licitante deverá solicitar a Codevasf 3ª SR, acompanhamento para a visita técnica, com uma antecedência mínima de 48h, sendo o agendamento via documento oficial da licitante (Fax ou Ofício). A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa junto ao CREA. O prazo para visita será a partir do terceiro dia da publicação, podendo ser agendada a partir da data de publicação e se estenderá até o 20º(vigésimo) dia que antecede a abertura da licitação.

8.3 - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde será executado o serviço a licitante deverá contatar o Chefe da Unidade de Meio Ambiente, Engª Agrª Gláucia Oliveira Santos Marinho, Telefone (87) 3866-7736 e fax (87) 3866-7770.

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

9.1- Poderão participar dos serviços objeto deste TR, empresas nacionais de consultoria do ramo, individualmente, com experiência em serviços similares aos relacionados no item 3.1 do presente TR.

9.2- A concorrente licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR, ressalvando as exceções formuladas em sua proposta, as quais serão avaliadas pela Codevasf.

9.3- A concorrente licitante considera que a sua participação neste trabalho implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela Codevasf, em decorrência deste TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

9.4- As atividades fins, objeto deste TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Somente os serviços referentes a TOPOGRAFIA.

9.5- Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho profissional equivalente, demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente TR.

9.6- As licitantes deverão apresentar atestados de capacidade técnica emitidos em seu nome, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a empresa executado serviços de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, acompanhados da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA ou Conselho Profissional equivalente.

9.7- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, e da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo Conselho Profissional competente, pela execução de serviços de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação.

9.8- A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou através de cópia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do Conselho Profissional, onde consta o registro dos profissionais como responsável técnico.

Não será permitida a participação de empresas:

i. Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na Codevasf;

ii. Declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

iii. Suspensa de licitar ou contratar com a Codevasf;

iv. Em processo de falência ou recuperação judicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

# 10.1 - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado na forma do Art  57 §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

10.2 - Cada prorrogação de prazo será precedida de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por órgão e entidades da administração pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Codevasf.

11. GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1 - A licitante vencedora deverá fornecer garantia de execução de acordo com o Código Civil brasileiro e na forma e valores previstos na Lei Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

12. HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

12.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme legislação em vigor.

12.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA

12.2.1. Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as empresas deverão apresentar:

a)Registro ou inscrição da empresa no Conselho Profissional que regula as atividades profissionais da empresa (CREA, CRBio, etc.), demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados no item 5.1 deste TR;

b)Certidão(ões) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a execução de serviços de elaboração de Programa de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD, com características similares. Deverão constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica registrados nos Conselhos Profissionais, os seguintes dados:

- Local de execução;

- Nome da contratante e da contratada;

- Nome(s) do(s) responsável (eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is);

- A relação dos serviços executados.

- Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas;

12.3. REGULARIDADE FISCAL

Conforme legislação em vigor.

12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.4.1. Conforme legislação em vigor;

12.4.2. Comprovante de que os licitantes possuem capital social mínimo de 10% (dez porcento) do valor global orçado pela Codevasf, conforme o item 6.1.

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1 - A CODEVASF pagará à Contratada mediante de cobrança ( nota fiscal/fatura), acompanhados de Relatório Mensal de Execução dos Serviços, Nota Técnica do Gestor de Contrato atestando a qualidade dos serviços executados pela Contratada, comprovantes de recolhimento de encargos sociais.

# 13.2 - O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- Os serviços e ou produtos relacionados no plano de trabalho devem ser quantificados em horas técnicas, cuja apropriação será aprovada pelo fiscal no momento da medição;

- O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas neste Termo de referência, não será pago;

- As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura com a indicação do período de sua execução;

- O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Regional da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a aprovação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação;

- Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à Contratada, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

14. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

# 14.1 - Os preços contratuais referentes aos serviços objeto deste TR permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo, serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

- R=V×I1-IoIo , onde:

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

# "Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

# 14.2 - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39, (Custo Nacional da Construção Civil) – Serviços de Consultoria.

15. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 - Programa de Trabalho nº 20.607.2013.5354.0026- PTRES 063763- Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no estado de Pernambuco- no estado de Pernambuco- Fonte 100.

16. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

16.1. As propostas deverão conter informações e documentos com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da Licitante, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido neste TR.

16.2. O detalhamento da Proposta Técnica não deverá ultrapassar 100 (cem páginas) páginas de texto, no formato A4 da ABNT, letra Arial tamanho 12 (doze), espaçamento simples entre parágrafos, com margens de 3 cm à esquerda, 2 cm à direita, 3 cm superior e 2 cm inferior. Os títulos deverão ser escritos com letra Arial variável tamanho 14 (em negrito) e os subtítulos com letra Arial tamanho 12 (em negrito).

16.3. As folhas de currículos e certidões não serão computadas na contagem do número máximo aqui estabelecido. Cada currículo deverá limitar-se no máximo a 3 (três) páginas.

16.4. Para cronogramas, gráficos, desenhos, tabelas e figuras serão permitidos o uso do formato A3 e outro tipo de letra e estarão incluídas nessas 100 (cem) páginas.

16.5. As propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido em Edital.

16.5.1. A Proposta Técnica é o documento onde a Licitante consubstancia e justifica a metodologia, os recursos humanos e materiais a serem utilizados para a execução dos serviços.

16.5.2. A Proposta Técnica será elaborada atendendo as seguintes considerações básicas:

a)A experiência da Licitante em serviços similares;

b)Os diferentes tipos de trabalhos incluídos no Escopo dos Serviços;

c)A compatibilização da equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o Programa de Trabalho.

16.5.3. A proposta será elaborada conforme o sumário mínimo indicativo a seguir, que poderá ser mais detalhado e ajustado por parte da licitante nos aspectos que julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da Proposta Técnica

1.1. Considerações Prévias

1.2. Exceções ao Termo de Referência

2.    Proposta Técnica

2.1.  Conhecimento do Problema

2.2.  Bases Metodológicas

2.3.  Plano Geral de Trabalho

2.4.  Equipe Técnica

2.5.  Equipamentos

2.6.  Apêndice de Formulários

16.5.4. A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações detalhadas nos aspectos indicados a seguir:

16.5.4.1. Experiência da Licitante (1.1) - a experiência geral e específica da(s) Licitante(s) será(ão) comprovada(s) através do atendimento das seguintes exigências:

a)Experiência Geral da Licitante:

- Relação dos serviços de assessoria técnica em licenciamento ambiental;

- A execução dos serviços deverá ser comprovada por atestados, emitidos em nome da Licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva certidão do CREA ou CRBio.

b)Experiência Específica da Licitante:

- Relação dos serviços de consultoria, relativos às atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação;

- A execução dos serviços deverá ser comprovada por atestados, emitidos em nome da Licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva certidão do CREA ou CRBio;

- Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

c)Serão consideradas atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste TR:

- Licenciamento ambiental de empreendimentos em geral;

- Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e/ou elaboração de Programas de Controle Ambiental (PCA) para empreendimentos;

- Elaboração de Inventário Florestal e/ou Caracterização de uma área;

d)Serão considerados atestados de serviços totalmente concluídos ou com 80% (oitenta por cento) no mínimo do objeto concluído;

e)A Licitante deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços e quantitativos que atendem as exigências do presente edital.

16.5.4.2. Conhecimento do Assunto (1.2) - objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

a)Conhecimento Geral do Assunto - Apreciação sobre informações gerais de real interesse na execução dos trabalhos, identificando os empreendimentos e suas áreas de intervenção e outros aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na condução dos processos de licenciamento;

b)Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental - Explanação a respeito dos aspectos institucionais relativos a estrutura, modo de funcionamento e dinâmica e fluxos dos processos de licenciamento nos órgãos ambientais dos Municípios, dos Estados e da União nível federal e as legislações ambientais aplicáveis;

c)Conhecimento dos aspectos sobre a regularização fundiária - Apreciação dos aspectos relacionados à regularização fundiária das glebas dos empreendimentos objeto deste TR, destacando os aspectos de maior relevância e peculiaridades técnicas e ambientais e apresentar possíveis soluções a serem adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

d)Conhecimento dos aspectos da gestão ambiental dos empreendimentos - Apreciação dos aspectos relacionados ao licenciamento, cumprimento de condicionantes ambientais e gestão ambiental do Empreendimento.

16.5.4.3. Plano Geral de Trabalho (1.3) - inclui as informações, justificativas e detalhamento relativos ao mesmo, devendo ser apresentado:

a)Modelo Gerencial e Esquema Funcional - Descrição do Modelo Gerencial proposto para a execução dos serviços de assessoria ambiental, incluindo concepção organizacional básica e esquema funcional, com a necessária interface com todas as instâncias internas da Codevasf e externas envolvidas;

b)Plano de Trabalho – Apresentação detalhada do Plano de Trabalho contendo a sistemática prevista para a execução das atividades de Assessoria Ambiental para viabilização da implantação e operação dos empreendimentos, conforme Escopo dos Serviços apresentados neste TR;

c)Sistema de Informações Gerenciais - Descrição da concepção do Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão, a ser utilizado na condução dos trabalhos pela Contratante;

d)Metodologia de Trabalho – Apresentação de metodologia e estratégias a serem utilizadas nas atividades de planejamento e condução dos processos de licenciamento, bem como para aprovação nos órgãos ambientais envolvidos;

e)Estrutura Organizacional - Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, compreendendo:

- Organograma da equipe alocada;

- Atribuições e Responsabilidades - Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas indicadas no organograma com a indicação dos principais responsáveis;

- Cronograma de Permanência - Apresentação do cronograma de permanência de pessoal contendo todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos serviços.

16.5.4.4. Equipe Técnica (1.4.) - Apresentar fichas curriculares do Coordenador Geral e uma para cada profissional de nível superior da equipe-chave, correspondentes às áreas de conhecimento consideradas na alínea “b”, que comporão a equipe técnica. Na composição da equipe que executará os serviços, deve ser observado o seguinte:

a)Relação de todos os profissionais de nível superior que deverão compor a Equipe Técnica, dimensionada pela Licitante em função de seu Plano de Trabalho apresentado no subitem 16.5.4.3;

b)A “Equipe Chave” deverá ser composta pelos seguintes profissionais:

- Coordenador Geral: Técnico de Nível Superior integrante do quadro de pessoal permanente da licitante, com pelo menos 10 (dez) anos de formação profissional, com especialização na área ambiental, e experiência comprovada como coordenador para a execução de serviços de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação;

-Apoio ao Coordenador Geral: Técnico de Nível Superior, com pelo menos 05 (cinco) anos de formação profissional e experiência na área de elaboração de estudos de impacto ambiental, programas ambientais e licenciamento ambiental de empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação;

c)A Equipe Técnica de Apoio, que será mobilizada/desmobilizada, parcial ou totalmente, de acordo com as necessidades dos serviços e com aprovação da Codevasf, deverá ter a seguinte composição:

01 (um) Géologo;

01 (um) Arquiteto;

01 (um)Técnico em meio ambiente;

01 (um) Topógrafo;

01 (um) Profissional de Nível Operacional.

d)Deverá ser indicado apenas um profissional para cada uma das funções de coordenação geral e/ou Apoio ao Coordenador Geral.

e)O Coordenador Geral e Apoio ao Coordenador Geral deverão obrigatoriamente pertencer ao quadro permanente da proponente na data da publicação do presente edital, devendo ser comprovado o vínculo através da apresentação de documento, conforme o caso:

- Empregado: carteira de trabalho com ficha de registro no Ministério do Trabalho, comprovando o vínculo pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

- Sócio: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente, comprovando que participa da sociedade pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

- Diretor: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente ou ata da última assembléia de sua investidura no cargo, pelo menos desde a data da publicação do presente edital, devidamente publicada na imprensa oficial, no caso de sociedades anônimas;

- Não será aceito empregado com contrato de regime de prestação de serviços, para as funções de Coordenador Geral;

f)Os currículos dos profissionais da Equipe Chave e Equipe Técnica de Apoio deverão ser apresentados, acompanhado de declaração, autorizando sua inclusão na equipe técnica;

g)Nos currículos devem estar claramente destacados o período de trabalho e sua respectiva duração nas atividades desenvolvidas para cada profissional destacado, de forma a agilizar a avaliação pela Comissão;

h)Para comprovação das atividades declaradas nos currículos, deverão ser apresentados os atestados de capacitação técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registradas no CREA ou conselho profissional equivalente, acompanhadas da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT).

16.5.4.5. Apêndice de Formulários - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 16.5.4, cujos exemplos figuram no Anexo II e III do presente TR, entendendo-se que as Licitantes, caso julguem necessário, poderão adaptá-los às particularidades de suas propostas completando-as com categorias e itens adicionais.

16.5.5. Proposta Financeira

16.5.5.1. A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na Proposta Técnica conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos aspectos que a Licitante julgar adequado:

Sumário

1.	Apresentação da Proposta Financeira

1.1	Considerações Prévias;

1.2	Resumo da Proposta Financeira;

1.3	Declaração de Validade da Proposta;

1.4 Detalhamento da Proposta.

16.5.5.2. A Proposta Financeira, nos itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 16.5.5, conterá as seguintes informações:

16.5.5.2.1. Considerações Prévias (1.1) - contém as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da Proposta Financeira, a qual a Licitante deseje incluir;

16.5.5.2.2. Resumo da Proposta Financeira (1.2) - inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total correspondente à soma dos estudos a ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas, etc.;

16.5.5.2.3. Declaração de Validade da Proposta (1.3) - a Licitante deverá apresentar declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período;

16.5.5.2.4. Detalhamento da Proposta (1.4) - inclui os grupos de formulários cujos modelos figuram no Anexo III dos presentes TR. A Licitante, caso julgue necessário, poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

a)Detalhar os salários e honorários praticados pela Licitante os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total orçado;

b)Detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela Codevasf até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da Proposta Técnica;

c)Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos Encargos Básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração.

16.5.5.3. Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias para execução dos serviços, assim como quaisquer encargos ou taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente. Em caso de omissão serão considerados inclusos nos preços.

16.5.4. Relação dos Formulários a serem preenchidos para apresentação das Propostas:

16.5.4.1. Proposta Técnica: TSUP I, TSUP II, TSUP III, TSUP IV.

16.5.4.2. Proposta Financeira: FSUP, FSUP I, FSUP II, FSUP III, FSUP IV, FSUP V, FSUP VI, FSUP VII, FSUP VIII.

17. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# 17.1. As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação - no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

# 17.1.1. A demonstração do Conhecimento do Problema receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento Geral do Problema | 10 Pontos |
| b) Conhecimento dos Aspectos Institucionais para Elaboração do PRAD | 10 Pontos |
| c) Conhecimento dos Aspectos da Legislação Ambiental na Elaboração do PRAD | 10 Pontos |
| Sub Total de Pontos 1 | 30 Pontos |

17.1.2. As Bases Metodológicas, pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| BASES METODOLOGICAS |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Procedimentos Técnicos e Organizacionais | 5 Pontos |
| b) Normas a serem observadas | 5 Pontos |
| c) Estratégia para aprovação de processos de aprovação do PRAD pelo Órgão Ambiental | 15 Pontos |
| Sub Total de Pontos 2 | 25 Pontos |

# 17.1.3. O Plano Geral de Trabalho receberá pontuação máxima conforme quadro abaixo:

| PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITEM A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| - Programa de Trabalho | 5 Pontos |
| - Modelo Gerencial e Esquema Funcional | 4 Pontos |
| - Estrutura Organizacional |  |
| C.1 Organograma da Equipe alocada | 2 Pontos |
| C.2 Atribuições e Responsabilidades | 2 Pontos |
| C.3 Cronograma de Permanência | 2 Pontos |
| Sub Total de Pontos 3 | 15 Pontos |

# 17.1.4. A Equipe Técnica receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |  |
| Experiência da Equipe Chave |  |  |
| - Coordenador Geral | 15 Pontos |  |
| - Apoio ao Coordenador Geral | 15 Pontos |  |
| Sub Total de Pontos – 4 | 30 Pontos |  |
| TOTAL (1+2+3+4) | 100 pontos |  |

# 17.2. Os critérios para pontuação da Equipe técnica são apresentados no anexo VI.

# 17.3. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) nos sub totais de pontos de 1 a 4 dos quesitos relacionados nos subitens 17.1.1 a 17.1.4 ou pontuação totais inferiores a 80 (oitenta) pontos.

# 17.4. As Propostas Financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculo, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências, inclusive se o valor global da proposta não ultrapassa o valor global orçado pela Codevasf, apresentado no item 6.

# 17.5. Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

# 17.5.1. Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

# 17.5.2. Se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;

# 17.5.3. No caso do subitem 13.7 os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados, a Licitante será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

# 17.6. Serão desclassificadas:

# 17.6.1. Propostas que não atendam às exigências do Edital, e;

# 17.6.2. Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

# 17.7. Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada dos valores, sendo declarada vencedora a Licitante que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100 – [ ( Po-Pm) / ( Ve-Pm)] x 20

b) Nota de Classificação Final

Ncf = 0,7*Nt + 0,3*Nf

Onde:

b) Ncf = Nota de classificação final alcançada pela Licitante;

b) Nt = Nota técnica obtida pela Licitante;

a) b)Nf = Nota financeira obtida pela Licitante;

a) Po = Preço ofertado pela Licitante;

a) Pm = Preço mínimo ofertado;

a) Ve = Valor máximo orçado pela Codevasf.

18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

18.1 - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

18.2 - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

18.3 - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro do termo do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Revitalização – GRR / 3° SR, responsável pela execução do contrato.

18.4 - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

18.5 - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Gerência Regional de de Revitalização – GRR / 3° SR, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

18.6 - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

18.7 - A Contratada deverá se comunicar com a Codevasf, por escrito. Mesmo a comunicação via telefone deverão ser formalizadas por escrito.

18.8 - Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma. São estimados prazos para análise de até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.

18.9 - Os relatórios não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Contratada.

18.10 - A Contratada e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimarem conveniente.

18.11 - As reuniões, a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada objetiva discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

18.11.1 - A Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

18.11.2 - A Codevasf comunicará à Contratada as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma.

18.12 - A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

19. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

19.1. Os serviços da Contratada serão documentados e apresentados sob a forma de relatórios, produzidos separadamente, em 3 (três) vias, enviados à Codevasf, que os avalizará mediante parecer técnico para aprovação final.

19.2. Os produtos e relatórios finais devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital e papel, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf.

19.3. Os resultados dos estudos devem ser objetos de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para divulgação e apresentação pública.

19.4. A Contratada deverá exercer controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

19.5. A Contratada, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, se obriga a entregar duas cópias de todos os trabalhos, gravados em DVD e HD removível, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a Contratada, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer os originais completos, com respectivos manuais e garantias.

19.6. Os programas de computação utilizados na execução dos serviços deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

20. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

20.1 - Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

20.2 - A Fiscalização da CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato após a confirmação de que todos os serviços foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Contrato, nos termos do Art. 73, inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

20.3 - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

20.4 - A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com o Termo do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato.

20.5 - Na hipótese da necessidade de correção, verificada pela Fiscalização, será estabelecido um prazo para que a licitante CONTRATADA providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização da CODEVASF de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da licitante CONTRATADA e pela CODEVASF.

20.6 - O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

21.     INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1 - O transporte interno e externo do pessoal e dos equipamentos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

21.2 - A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

21.3 - Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

21.4 - Será de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

21.5 - A Contratada disponibilizará as equipes de serviços quando solicitadas e autorizadas pela Fiscalização, para possibilitar a perfeita sincronia e execução dos serviços no prazo contratual.

21.6 - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

22.    CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

# 22.1 Serão obrigatórias adoções das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinadas para estes serviços, consoante à Instrução Normativa Nº 01 de 19 de janeiro de 2010, subalternos ao seu Capítulo II – DOS BENS E SERVIÇOS – Art. 6º, sendo aplicados os preceitos abaixo:

# 22.2 Inciso III - Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

# 22.3 Inciso IV - forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

# 22.4 Além das obrigações acima devem ser também observadas do mesmo Diploma Legal o Art. 4º, § 1º-Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas;

# 22.5 Considerar também outras normas de sustentação ambiental que se adeque à atividade a se desenvolver e que sejam regulamentadas, naquilo que couber para bom desempenho dos serviços.

23.    CONDIÇÕES GERAIS

23.1 - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

23.2 - A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhumas das ofertas satisfizerem o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

23.3 - Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

23.4 - A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta.

23.5 - Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transições.

# 23.6 - A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

23.7 - A Contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

# 23.8 - A Contratada será responsável perante Codevasf pela qualidade total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

23.9 - A contratada deverá observar e atender o Art. 4º do Capítulo II-DAS OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS e o Art. 6º do Capítulo III- DOS BENS E SERVIÇOS, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

24. ANEXOS

ANEXO I- PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO II- MODELOS DE FORMULÁRIOS PROPOSTA TÉCNICA

ANEXO III- MODELOS DE FORMULÁRIOS PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO IV- ESPECIFICAÇÃO TOPOGRAFIA

ANEXO V- LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL (MEIO AMBIENTE)

ANEXO VI- CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ANEXO I

Planilha Básica(Orçamento)

Quadros