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COM REFERÊNCIA AO EDITAL 30/12, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGENS PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE JEQUITAÍ I, EM CONCRETO COMPACTADO A ROLO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1 – ESTAMOS ENTENDENDO QUE O ENCHIMENTO E O MONITORAMENTO DA BARRGAEM NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESSA CONCORRÊNCIA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 1 – SIM. 

PERGUNTA 2 – SEGUNDO O CRONOGRAMA DA OBRA DO PROJETO EXECUTIVO ENVIADO, É DEMONSTADO QUE O INÍCIO DA OBRA SE DÁ NO INÍCIO DO MÊS 4 (ABRIL DO ANO 1) ATÉ O FINAL DO MÊS 4 (ABRIL DO ANO 3), RESULTANDO UM TOTAL DE 25 MESES. PORÉM, ESTAMOS ENTENDENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA É DE 730 DIAS CORRIDOS, OU SEJA, TOTAL DE 24 MESES, DE ACORDO COM EDITAL.  NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 2 – NÃO. CONFORME DESCRITO NO ITEM 7 DO RELATÓRIO DO PROJETO. “A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS QUE CONSTITUEM O A.M. JEQUITAÍ I FOI CONCEBIDA PARA SER EFETUADA EM CERCA DE 20 MESES, ADMITINDO A SIMULTANEIDADE DAS OBRAS DE BARRAMENTO E DE GERAÇÃO E A PERFEITA CONCATENAÇÃO ENTRE AS CONTRATAÇÕES DAS OBRAS CIVIS E DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS”. PORTANTO, O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 730 DIAS  JÁ ADMITE UMA MARGEM DE SEGURANÇA, UMA VEZ QUE AS OBRAS DE GERAÇÃO NÃO SERÃO EXECUTADAS SIMULTANEAMENTE.

PERGUNTA 3  - EM CASO DE CONSÓRCIO O QUANTITATIVO TOTAL PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA, PODE SER COMPROVADO POR APENAS UM DOS CONSORCIADOS?

RESPOSTA 3 –  SIM.  DESDE QUE ATENDA OS QUANTITATIVOS SOLICITADOS NO EDITAL.
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
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