TERMOS DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E GERENCIAMENTO AOS ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS VISANDO A TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DA CODEVASF.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO, DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - M I

#### Brasília - DF

2012

SUMÁRIO

| 1 | FINALIDADE |
| --- | --- |
| 2 | CONCEITUAÇÃO |
| 3 | COMPETÊNCIAS |
| 4 | INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL |
| 5 | ESCOPO DOS SERVIÇOS |
| 6 | CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO |
| 7 | HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO |
| 8 | VALOR GLOBAL ORÇADO |
| 9 | PRAZO DE EXECUÇÃO |
| 10 | ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS |
| 11 | CRITÉRIOS DE JULGAMENTO |
| 12 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| 13 | REAJUSTAMENTO |
| 14 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 15 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO |
| 16 | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS |
| 17 | RECEBIMENTO DO OBJETO |
| 18 | CONDIÇÕES GERAIS |

ANEXOS

| I | ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |
| II | MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA TÉCNICA |
| III | MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA FINANCEIRA |
| IV | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA |
| V | RELAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DOS PROGRAMAS |

# FINALIDADE

Estabelecer critérios e condições contratuais, bem como o fornecimento de informações que permitam a elaboração de edital e a apresentação de propostas técnicas e financeiras, possibilitando posteriormente, a celebração de contrato de serviços especializados para apoio técnico e gerenciamento dos estudos, projetos e obras do programa de transferência da gestão dos Perímetros de Irrigação da CODEVASF.

# CONCEITUAÇÃO

Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Administração, Operação e Manutenção: É o conjunto de atividades componentes da gestão da infraestrutura geral de irrigação de uso comum do Perímetro de Irrigação, compreendendo programação, controle, distribuição, execução dos serviços de manutenção da infraestrutura e operação dos equipamentos, componentes e sistemas, visando o fornecimento de água aos usuários do Perímetro e as respectivas arrecadações de tarifa d’água para o custeio dos serviços.

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA: Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas.

- CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e Mearim - empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

- Concorrente Licitante ou Licitante: Empresa ou consórcio de empresas de consultoria em engenharia, interessadas na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência.

- Contrato: Documento subscrito pela CODEVASF e pela Licitante vencedora do certame, que define as obrigações de ambas, com relação à execução dos serviços.

- Cronograma: Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços.

- DELEGATÁRIO: Organização de usuários do Perímetro de Irrigação, caracterizada por entidade de direito privado sem fins econômicos, cujos objetivos contidos no estatuto social sejam específicos e condizentes com atividades de administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro de Irrigação e que tenha sido formada para este fim.

- Especificação Técnica: Documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para estudos, matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, abordagem técnica, descrição de métodos, etc.

- Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA: Estudos, avaliações, caracterização de impactos ambientais e programas de mitigação e/ou potencialização exigidos pela legislação ambiental brasileira.

- Fiscalização: Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

- Nota de Empenho: Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

- PAC: Programa de Aceleração do Crescimento, promovido pelo Governo Federal.

- Perímetro Público de Irrigação: É o empreendimento implantado e operado direta ou indiretamente pelo Poder Público, em área delimitada, composto pelo conjunto de infraestruturas, de obras e instalações de engenharia civil, hidráulica, mecânica e elétrica, assim como pelas parcelas de terras, destinadas à produção agrícola irrigada, áreas de servidão e de reserva legal.

- Plano Operativo Anual: Documento a ser apresentado pelo DELEGATÁRIO e submetido à aprovação da CODEVASF ao final de cada ano, que consolida o orçamento anual para a cobertura das despesas referentes aos serviços e atividades delegadas e propõe os valores de tarifas de água, a serem arrecadadas junto aos usuários do sistema, para o custeio dos serviços delegados.

- Programa de Trabalho: Documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

- Relatório de Andamento: Documento a ser produzido pela Contratada, com o resumo da situação física e financeira, contendo no mínimo as seguintes informações: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos.

- Relatório Específico: Documento a ser produzido pela Contratada, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além  dos que  forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização.

- Relatório Final: Documento da produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a Contratada apresenta o relato e resultados/produtos de todos os serviços executados.

- Termos de Referência - TR: Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado.

# COMPETÊNCIAS

# Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se refere este TR;

# Compete à Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da CODEVASF, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto deste TR.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Os empreendimentos prioritários, previstos no Programa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação, são relacionados a seguir.  O programa poderá ser ampliado, caso haja necessidade de inclusão de mais Perímetros de Irrigação, desde que previamente ajustado entre a Codevasf e a Contratada.

- Perímetro de Irrigação Gorutuba, localizado nos Municípios de Nova Porteirinha e Janaúba/MG, na área de atuação da 1ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Montes Claros/MG;

- Perímetro de Irrigação Jaíba, localizado nos Municípios de Jaíba e Matias Cardoso/MG, na área de atuação da 1ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Montes Claros/MG;

- Perímetro de Irrigação Formoso, localizado no Município de Bom Jesus da Lapa/BA, na área de atuação da 2ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede nesse Município;

- Perímetro de Irrigação Mirorós, localizado no Município de Ibipeba/BA, na área de atuação da 2ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede no Município de Bom Jesus da Lapa/BA;

- Perímetro de Irrigação Nilo Coelho, localizado no Município de Petrolina/PE, na área de atuação da 3ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede nesse Município;

- Perímetro de Irrigação Bebedouro, localizado no Município de Petrolina/PE, na área de atuação da 3ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede nesse Município;

- Perímetro de Irrigação Maniçoba, localizado no Município de Juazeiro/BA, na área de atuação da 6ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede nesse Município;

- Perímetro de Irrigação Curaçá, localizado no Município de Curaçá/BA, na área de atuação da 6ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede no Município de Juazeiro;

- Perímetro de Irrigação Salitre, localizado no Município de Juazeiro/BA, na área de atuação da 6ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede nesse Município;

- Perímetro de Irrigação Propriá, localizado no Município de Propriá, Cedro de São João e Telha/SE, na área de atuação da 4ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Aracaju/SE;

- Perímetro de Irrigação Cotinguiba-Pindoba, localizado nos Municípios de Japoatã, Neópolis e Propriá/SE, na área de atuação da 4ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Aracaju/SE;

- Perímetro de Irrigação Betume, localizado nos Municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba/SE, na área de atuação da 4ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Aracaju/SE;

- Perímetro de Boacica, localizado nos Municípios de Igreja Nova e Penedo/AL, na área de atuação da 5ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Penedo/SE;

- Perímetro de Itiúba, localizado no Município de Porto Real do Colégio/AL, na área de atuação da 5ª. Superintendência Regional da Codevasf, com sede em Penedo/AL.

As atividades previstas no programa de transferência de gestão, assim como as informações necessárias para a sua execução, poderão ser obtidas na Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, na sede da Companhia, em Brasília-DF ou nas Superintendências Regionais da Codevasf.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

5.1 As atividades previstas no Programa de Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação, para cada um dos Perímetros envolvidos, foram identificadas como necessidades básicas para essa etapa evolutiva dos empreendimentos, com orientação nos eixos de revitalização das infraestruturas de irrigação de uso comum, elaboração de planos diretores, infraestruturas de apoio à produção, regularização fundiária e atendimento às condicionantes ambientais, visando a obtenção e/ou renovação das Licenças de Operação.

O escopo dos serviços de Apoio Técnico e Gerenciamento aos Estudos, Projetos e Obras do programa de transferência da gestão dos Perímetros Irrigação da CODEVASF, objeto deste TR, segue abaixo detalhado e agrupado em sete grandes disciplinas, a saber:

### Coordenação Geral do Contrato

Envolve o apoio à articulação das diversas ações necessárias à implementação das atividades previstas no programa de transferência de gestão dos Perímetros de Irrigação, de modo a obter sinergia operacional e um processo decisório eficaz por parte da CODEVASF. A LICITANTE deverá apresentar um esquema de gerência técnica e administrativa para apoiar a CODEVASF no gerenciamento das atividades, com ações de campo e de escritório.

Compete também a essa Coordenação, apoiar a CODEVASF nas soluções de conflitos de entidades envolvidas nos programas e em audiências públicas.

### Planejamento e Controle

## A equipe responsável pelas áreas de planejamento e controle atuará em três principais atividades:

## Atuação nos Perímetros de Irrigação e nas respectivas Superintendências Regionais da Codevasf

## O programa visa atender os Perímetros de Irrigação da Codevasf relacionados no item 4 e nos eixos já identificados no item 5. As atividades previstas serão executadas em sua maioria nos Perímetros de Irrigação, em articulação com as respectivas Superintendências Regionais e com a Administração Central da Codevasf. Podem participar ainda do processo as entidades privadas tais como Distritos de Irrigação, entidades prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural – ATER, empresas contratadas no âmbito do programa, assim como, entidades públicas representadas pelos governos e outros organismos federais, estaduais e municipais.

## Planejamento Geral das Ações

## Os principais subsídios para o planejamento das ações são as prioridades, as estratégias definidas pela CODEVASF e as informações técnicas disponíveis. O planejamento será desenvolvido a partir da estrutura analítica dos empreendimentos e do cronograma de implantação das ações, considerando a classificação e hierarquização dos grupos de atividades, além da previsão de propostas para agilização destas ações.

## Controle do Andamento Físico

## O controle dos prazos será desenvolvido com base nos dados de avanço físico, tais como quantitativos e/ou produtos executados, pendências existentes, interferências etc., e permitirá através de processo interativo, realimentar o planejamento nos seus diversos níveis, na busca do cumprimento das metas definidas para os programas.

## A equipe do planejamento e controle estará encarregada de estabelecer critérios e procedimentos à uniformização do fluxo de dados e informações das ações, bem como da elaboração dos relatórios periódicos de acompanhamento e progresso do empreendimento, relatórios gerenciais, relatórios fotográficos, dentre outros.

## Licitações e Contratos

## Nesta atividade o que se propõe é o apoio à CODEVASF na preparação das licitações e contratações necessárias ao atendimento dos objetivos preconizados nos programas.

## As atividades englobam as tarefas de reunir, manter e controlar toda a documentação técnica (termos de referência, projetos básicos e/ou executivos, orçamentos, especificações técnicas, plantas, entre outros) que deverá estar disponibilizada para as licitações. A futura contratada deverá ainda fornecer apoio na elaboração de estudos e projetos e na preparação dos editais de licitação e prestar esclarecimentos aos questionamentos formulados pelas licitantes.

## Acompanhamento da execução de Contratos

## O apoio ao acompanhamento dos contratos, convênios, termos de parceria e demais instrumentos necessários à implementação das ações do programa, deve ser feito sob os aspectos físicos e econômico-financeiros, fornecendo informações quanto ao cumprimento de cronogramas, identificação de pendências, fluxo de caixa, necessidade de emissão/renovação de ordens de serviços, além dos aspectos jurídicos, legais, organizacionais, ambientais e institucionais e nas análises de pleitos de contratadas envolvidas no programa.

## As informações serão armazenadas em um banco de dados que constituirá o Sistema de Informações da CODEVASF, de forma a permitir, a qualquer tempo, a reconstituição dos contratos.

## Para o início destas atividades será necessária a definição dos procedimentos para o acompanhamento, controle e definição do fluxo operacional dos empreendimentos.

## Estudos, Projetos e Apoio Técnico

Na área de estudos e projetos estão enumeradas as atribuições relativas à concepção, contratação, desenvolvimento e aprovação dos projetos, sendo elas:

  - Apoio técnico para a elaboração de estudos, tais como atividades preparatórias para a execução de atividades de engenharia, ambientais e organizacionais para a realização das diversas ações previstas na abrangência do programa.

  - Apoio técnico ao desenvolvimento de estudos visando às estratégias e a realização dos processos de transferência de gestão dos Perímetros de Irrigação, considerando as dimensões institucionais, jurídicas, organizacionais, fundiárias, ambientais, de sustentabilidade econômica e de serviços sociais.

  - Apoio técnico para estabelecimento de diretrizes, procedimentos e normas de projetos, com especial ênfase aos critérios de projeto e padrões de apresentação de documentos e desenhos técnicos dos projetos e quanto à sua avaliação técnica, inclusive os referentes ao controle de qualidade.

  - Apoio à programação, planejamento, hierarquização e controle do desenvolvimento dos estudos e projetos; constituição e operação de arquivo técnico dos estudos e projetos.

  - Coordenação das interfaces do projeto entre as consultorias, projetistas, empreiteiras, fornecedores considerando as interfaces internas de cada projeto, interfaces entre lotes de contratação semelhantes, visando à conciliação dos mesmos e interfaces externas relativas aos outros contratados e entidades no âmbito do programa.

  - Apoio para o desenvolvimento dos processos de licitações e contratações dos empreendimentos tais como, analise técnica de estudos, projetos e orçamentos, análise de custos, elaboração de termos de referência e especificações técnicas, entre outros.

  - Apoio na análise técnica das propostas de estudos, projetos, execução de obras, serviços e fornecimentos.

  - Apoio nas ações de regularização fundiárias dos Perímetros de Irrigação.

  - Apoio às ações de atendimento às condicionantes ambientais, para a renovação das licenças de operação dos Perímetros de Irrigação.

## Supervisão de Obras e Serviços

A CODEVASF ou preposto por ela designado, deverá contratar, em conformidade com as necessidades da implantação dos empreendimentos previstos no Programa, empresas consultoras, construtoras, fornecedoras de equipamentos e supervisoras. Posteriormente às contratações, a futura contratada deverá apoiar a CODEVASF na supervisão das atividades a serem desenvolvidas por aquelas empresas.

As atribuições técnicas e administrativas da contratada na supervisão técnica serão:

- Apoio técnico para estabelecimento de procedimentos, diretrizes e normas técnicas visando a padronização da supervisão de obras e serviços, inclusive o sistema de controle de qualidade, compatíveis com aqueles adotados pela Codevasf.

- Acompanhamento técnico dos serviços realizados, inclusive de mobilização de apoio técnico especializado, quando necessário.

- Obtenção, organização e controle dos dados e informações da evolução das obras para alimentação de sistema de controle informatizado, de arquivo técnico e elaboração dos subsídios para o preparo dos relatórios periódicos de acompanhamento das obras, fornecimentos e serviços do programa.

- Apoio à CODEVASF na coordenação, planejamento, controle de custos, fiscalização, supervisão, controle tecnológico e garantia da qualidade de todas as obras e serviços com elas relacionados, devendo propiciar ou indicar os meios mais eficientes e econômicos para sua realização nos prazos, custos e demais condições estabelecidas pela CODEVASF.

### Meio Ambiente

As atribuições no tema meio ambiente consistem no apoio técnico nas seguintes ações:

  - Planejamento, programação e acompanhamento das contratações de serviços e estudos ambientais, visando a garantia da qualidade técnica destes estudos de forma a permitir a CODEVASF o cumprimento das solicitações dos órgãos ambientais, tanto na fase de licenciamento como na fase de implementação das condicionantes ambientais para as ações envolvidas nos Programas.

  - Assessoria nas atividades relacionadas à divulgação do empreendimento junto às comunidades e municípios beneficiados pelos programas, envolvendo comunicação social, educação ambiental.

  - Equipe Técnica

### A equipe técnica será dividida em Equipe Chave e Consultoria Técnica Especializada. A Equipe Chave corresponderá ao Coordenador Geral do Contrato, engenheiros e profissional de TI, conforme alínea “b” do subitem 10.1.4. O cargo de engenheiro poderá ser nas especialidades civil e/ou elétrica e/ou eletrônica e/ou mecatrônica e/ou mecânica e/ou agronômica.

### A composição da Equipe Chave constante na proposta da Licitante vencedora só poderá ser alterada por motivos supervenientes, casos fortuitos ou de força maior. A substituição de qualquer membro desta equipe deverá ser precedida de prévia autorização da CODEVASF, e o novo o profissional deverá possuir perfil equivalente ou superior ao do profissional substituído, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93.

### O profissional indicado para a Coordenação Geral do Contrato somente poderá ser substituído em caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado junto à Codevasf.

### O dimensionamento da equipe a ser alocada e a sua permanência deverão ser avaliados em função do prazo de implantação do programa.

### Os técnicos da equipe chave alocados em Brasília-DF, deverão instalar-se na sede da empresa contratada (própria ou alugada), com estrutura mínima conforme especificações constantes nas planilhas de custos orçados pela Codevasf. Os técnicos sediados nas Superintendências Regionais integrantes do Programa, deverão ser locados nas dependências das SRs.

### A Consultoria Técnica Especializada deverá ser composta conforme necessário, nas áreas profissionais a seguir:

- Consultores em Engenharia civil, cartografia, mecânica, elétrica, eletrônica/mecatrônica e de sistemas

- Consultores Jurídicos

- Consultores em administração, em organizações e em contabilidade e auditoria

- Consultores em planejamento territorial

- Consultores comunicação social

- Consultores da área ambiental

  - Estrutura de Trabalho

5.3.1 A contratada deverá alocar sua equipe técnica em Brasília-DF, em sede própria ou locada, pela Codevasf e nas dependências das Superintendências Regionais. Eventualmente, a prestadora poderá ser alocada em locais dotados de todo o mobiliário e equipamentos de escritório e comunicação, necessários para a execução dos trabalhos, conforme especificações contidas nas planilhas de custos. Também deverá disponibilizar veículos, conforme especificados no orçamento da Codevasf, para o deslocamento das equipes, inclusive em viagens aos Perímetros de Irrigação, assim como às Superintendências Regionais da Codevasf no âmbito do Programa, ou destas à Brasília. Os veículos deverão ser identificados, conforme padrão adotado pela Codevasf para veículo adicional, conforme necessidade e previsão contratual, com autorização prévia da fiscalização do contrato.

  - Produtos Previstos

### 5.4.1 A finalidade primordial dos serviços de Apoio Técnico e Gerenciamento aos Estudos, Projetos e Obras do Programa de Transferência de Gestão dos Perímetros de Irrigação é assegurar à CODEVASF que as atividades e ações componentes sejam tecnicamente bem executadas, de acordo com o cronograma elaborado, com os orçamentos aprovados e com a qualidade prevista. O produto resultante dos trabalhos objeto destes termos de referência é a apresentação periódica de relatórios contendo todos os indicadores que permitam avaliar o estágio dos empreendimentos, a medição de seus custos, os gargalos existentes e os reflexos advindos das dificuldades não previstas, balizados por recomendações e justificativas para a correção e solução dos problemas levantados.

### Com base nos Sistemas de Informações Gerenciais, a serem implantados, a contratada deverá produzir os seguintes relatórios, em meio digital e formato impresso:

- Relatórios Mensais de Andamento: relatando as atividades realizadas no período, a situação dos estudos e projetos, os programas ambientais, as obras civis, os fornecimentos, os pleitos e as ações institucionais, a situação financeira, os fatos novos relevantes, as decisões tomadas e pendentes, a previsão de ações críticas a curto prazo e a médio prazo.

- Relatórios Gerenciais: emitidos a cada trimestre, resumindo os aspectos relevantes dos relatórios mensais, o acumulado desde o início do contrato, participação efetiva das equipes técnicas alocadas pela CONTRATADA, informações requeridas pela CONTRATANTE para informação governamental e da sociedade, entre outros aspectos relevantes.

- Documentos específicos sobre aspectos relevantes que necessitem ser informados rapidamente.

- Relatórios dos consultores, referente a cada ação da Consultoria Técnica Especializada.

- Relatório Final, emitido no término dos serviços, recapitulando os principais aspectos dos Programas e os resultados alcançados.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A concorrente licitante interessada nestes Termos de Referência deve atender os requisitos abaixo discriminados, sendo permitida a participação de empresas nacionais, individualmente ou na forma de consórcio.

  - A Contratada não poderá subcontratar os serviços que compõem o escopo principal destes Termos de Referência, sem a prévia e expressa anuência da CODEVASF. Quando admitida, o valor máximo para a(s) subcontratação(ões) será de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.

  - A concorrente licitante deverá declarar que conhece e aceita plenamente os presentes Termos de Referência, ressalvando as exceções formuladas em sua proposta, com as quais a CODEVASF tenha concordado previamente, de maneira formal.

  - A concorrente licitante deverá considerar que a sua participação neste trabalho implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF, em decorrência destes Termos de Referência, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

  - Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, individualmente ou consorciadas, que atendam às exigências deste Edital e seus Anexos, e que possuam, até a data de recebimento das propostas, capital social mínimo no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

  - No caso de consórcio, o capital social será de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), considerando o somatório dos capitais sociais das empresas consorciadas, na proporção da sua respectiva participação..

  - Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e de outras categorias afetas às atividades a serem realizadas, demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto dos presentes Termos de Referência.

  - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA, pela execução de serviços de Elaboração de Projetos Básicos e/ou Executivos e/ou Fiscalização e/ou Supervisão e/ou Assistência Técnica e/ou Gerenciamento em empreendimentos de engenharia pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, podendo atender qualquer um dos serviços elencados na alínea “c” do subitem 10.1.1 destes Termos de Referência.

  - A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT ou através de cópia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo e da certidão do CREA, onde consta o registro dos profissionais responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- Empresas em processo de falência ou recuperação judicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; e

  - A Licitante vencedora dessa licitação só poderá, isoladamente ou consorciada, participar de outra licitação junto à CODEVASF para prestação de serviços de consultoria e/ou de fiscalização de obras e serviços em empreendimentos do Programa Transferência de Gestão dos Perímetros de Irrigação, no âmbito do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, se comprovar a sua capacidade técnica, financeira e operacional, necessária para a execução da nova empreitada.

    - A Licitante vencedora dessa licitação não poderá, isoladamente ou consorciada, participar de outra licitação promovida pela CODEVASF, cujo objeto seja a execução de obras em empreendimentos do Programa Transferência de Gestão dos Perímetros de Irrigação, no âmbito do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento.

# HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme legislação em vigor.

- REGULARIDADE FISCAL

Conforme legislação em vigor.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Conforme legislação em vigor.

Comprovante de que os licitantes possuem capital social mínimo de 10 % do valor global orçado pela CODEVASF, conforme item 8. Para participação de empresas na forma de consórcio deverá ser respeitado o percentual descrito no item 6.4.

# VALOR GLOBAL ORÇADO

## Os serviços objeto destes Termos de Referência estão orçados em R$ 7.739.836,55 (sete milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a preços de fevereiro de 2013. Estão inclusos neste valor os encargos sociais, os custos administrativos, a remuneração de escritório, as despesas fiscais e os emolumentos, conforme orçamento estimativo de referência constante no Anexo I. Este valor corresponde ao valor máximo previsto para contratação dos serviços objeto deste TR.

Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo de execução dos serviços previstos nestes termos será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia adotada, a relação dos recursos humanos e de materiais, definidos e quantificados a critério da licitante, segundo os quais ela se propõe a executar os serviços, em conformidade com as considerações e os detalhamentos estabelecidos nestes Termos de Referência.

## O detalhamento da Proposta Técnica, de acordo com os critérios da ABNT, não deverá ultrapassar 150 páginas de texto em formato A4, letra Arial n.º 12, espaçamento simples entre parágrafos, com margens de 3 cm à esquerda, 2 cm á direita, 3cm na margem superior e 2 cm na margem inferior. Os títulos deverão ser escritos com letra Arial 14 em negrito e os subtítulos com letra Arial 12 em negrito.

### As folhas de currículos e certidões não serão computadas na contagem do número máximo de páginas estabelecido. Cada currículo deverá limitar-se a três páginas.

### Para cronogramas, gráficos, desenhos, tabelas e figuras serão permitidos o uso do formato A3 e outros tipos de letras, sendo estes incluídos na contagem das 150 páginas.

### A proposta Técnica e a proposta Financeiras das licitantes deverão ser apresentadas conforme as informações dispostas no Edital.

- Proposta Técnica

### A Proposta Técnica é o documento onde a licitante consubstancia e justifica a metodologia, os recursos humanos e materiais a serem utilizados na execução dos serviços.

### A Proposta Técnica será elaborada atendendo as seguintes considerações básicas:

- A experiência da Licitante em serviços similares;

- Os diferentes tipos de trabalhos incluídos no Escopo dos Serviços;

- A compatibilização da equipe técnica, da mão de obra auxiliar, dos insumos e materiais a que serão utilizados, com o Programa de Trabalho.

- A proposta será elaborada conforme o sumário a seguir:

Sumário

- Apresentação da Proposta Técnica

  - Experiência da Licitante

  - Conhecimento dos Problemas

  - Plano Geral de Trabalho

  - Equipe Técnica

  - Apêndice de Formulários

- Na proposta da Licitante deverá constar, nos itens pertinentes ao sumário acima descrito, o detalhamento das informações indicadas a seguir:

### Experiência da Licitante – será comprovada por meio do atendimento das seguintes exigências:

#### a)	relação dos contratos de serviços de consultoria relativos às atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, conforme Modelo I do Anexo II deste TR;

Entende-se como sendo serviços de consultoria, as atividades relacionadas com:

- Elaboração de Estudos e de Projetos Básicos e/ou Executivos;

- Fiscalização;

- Supervisão;

- Assistência Técnica;

- Gerenciamento.

#### b)	deverão ser apresentados atestados, emitidos em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva certidão do CREA ou conselho profissional equivalente:

#### b1)	Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas;

#### c)	Serão consideradas atividades pertinentes e compatíveis ao objeto destes Termos de Referência, conforme preconiza o subitem “a” acima:

#### c1)	Serviços de consultoria em projetos de engenharia de irrigação e drenagem, composto por sistemas de captação, bombeamento, adução e distribuição de água, abrangendo aspectos ambientais, com área irrigável mínima de 1.000 ha;

#### c2) Atestados de serviços de consultoria em projetos de engenharia de infraestruturas civis e hidro-eletro-mecânicas de bombeamento, condução e distribuição de água, tais como estação de bombeamento, adutora ou canal, abrangendo aspectos ambientais, com vazão unitária mínima de 1.000 l/s.

#### (c3) Atestados de serviços de consultoria em projetos de engenharia de natureza similar, tais com infraestrutura de sistemas de saneamento, barragens ou hidrelétricas;

#### d)	Serão considerados atestados de serviços totalmente concluídos ou com, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do objeto concluído;

#### e)	A Licitante deverá destacar, por meio de grifos no atestado apresentado, os serviços, valores e datas que atendem as exigências do edital.

### Conhecimento dos Problemas - objetiva demonstrar que a licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente ao:

### Conhecimento Geral dos Problemas

Apreciação sobre os Empreendimentos, identificando as áreas de atuação, as ações necessárias para implementação, além de todos os demais elementos julgados importantes para o perfeito entendimento da dinâmica dos Empreendimentos.

### Conhecimento dos Aspectos Institucionais dos Empreendimentos

Explanação a respeito dos aspectos institucionais dos Empreendimentos, destacando as áreas de envolvimento, os aspectos referentes à regulação, uso e cobrança dos serviços públicos decorrentes dos Empreendimentos e de sua importância no contexto sócio-econômico local e regional;

### Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos

Identificação e descrição dos aspectos particulares e notáveis que a Licitante julga importante para o Gerenciamento das atividades previstas para os Empreendimentos e;

### Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos

Apreciação dos aspectos relacionados ao licenciamento e à gestão ambiental dos Empreendimentos, nos diferentes órgãos competentes;

### Plano Geral de Trabalho - inclui as informações, justificativas e detalhamento do plano, devendo ser apresentado da seguinte forma:

### Modelo Gerencial e Esquema Funcional

Descrição do Modelo Gerencial proposto para a execução dos serviços de Gerenciamento, incluindo concepção organizacional básica e esquema funcional.

### Plano de Trabalho

Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a sistemática prevista para a execução das atividades de Gerenciamento e Apoio Técnico para implantação dos Empreendimentos, conforme Escopo dos Serviços apresentados nestes Termos de Referência.

### Sistema de Informações Gerenciais

Descrição da concepção do Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão a ser desenvolvido e implantado.

### Metodologia para Planejamento e Controle

Apresentação de Metodologia a ser utilizada nas atividades de Planejamento e Controle Físico-Financeiro dos Empreendimentos.

### Estrutura Organizacional

Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, compreendendo:

- e1)	Organograma da equipe alocada;

- e2)	Atribuições e Responsabilidades;

Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas indicadas no organograma com a indicação dos principais responsáveis;

- e3)	Cronograma de Permanência.

Apresentação do cronograma de permanência de pessoal conforme Modelo II do Anexo II deste TR, contendo todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos serviços.

### Equipe Técnica - apresentar fichas curriculares do coordenador e uma para cada um dos profissionais de nível superior, correspondentes às áreas de conhecimento consideradas na alínea “b”, que comporão a equipe técnica. Na composição da equipe que executará os serviços, deve ser observado o seguinte:

- Relação, conforme Modelo III do Anexo II deste TR, de todos os profissionais de nível superior que deverão compor a Equipe Chave, dimensionada pela licitante em função de seu Plano de Trabalho, apresentado da forma como estabelecido no subitem 10.1.3.

- A “Equipe Chave” deverá ser composta pelos seguintes profissionais:

- Coordenador Geral

- Engenheiros médios

- Engenheiros júnior

- Profissional de TI

b.1. Deverão ser indicados os profissionais para cada uma das funções acima citadas, em conformidade com o orçamento estimado pela Codevasf.

b.1.1. O Coordenador Geral obrigatoriamente deve pertencer ao quadro permanente da proponente na data da publicação do presente edital, devendo ser comprovado o vínculo através da apresentação de documento específico, conforme o caso:

b.1.1.1 Empregado: carteira de trabalho com ficha de registro no Ministério do Trabalho e Emprego, comprovando o vínculo em data anterior ou igual ao da publicação do  edital;

b.1.1.2 Sócio: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente, comprovando que participa da sociedade pelo menos desde a data da publicação do edital;

b.1.1.3 Diretor: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente ou ata da última assembléia de sua investidura no cargo, pelo menos desde a data da publicação do edital, devidamente publicada na imprensa oficial, no caso de sociedades anônimas.

b.1.2 Os  currículos dos profissionais da Equipe Chave deverão ser apresentados conforme Modelo IV do Anexo II deste TR, acompanhados de declaração, conforme Modelo V do Anexo II deste TR, autorizando sua inclusão na equipe da proponente.

b.1.3. Nos currículos de cada profissional devem estar claramente destacados o período de trabalho e sua respectiva duração nas atividades, a serem desenvolvidas por cada um deles, de forma a agilizar a avaliação pela Comissão de Julgamento;

b.1.3.1. Para comprovação das atividades declaradas nos currículos, deverão ser apresentados os atestados e/ou certidões emitidas pelo CREA ou conselho profissional equivalente.

### Apêndice de Formulários - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 10.3, cujos exemplos figuram no Anexo II do presente TR, entendendo-se que as licitantes, caso julguem necessário, poderão adaptá-los às particularidades de suas propostas completando-as com categorias e itens adicionais.

- Proposta Financeira.

### A Proposta Financeira deverá ser elaborada em função dos serviços relacionados na Proposta Técnica conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos aspectos que a Licitante julgar necessário e adequado:

Sumário

1.	Apresentação da Proposta Financeira

1.1	Considerações Prévias

1.2	Resumo da Proposta Financeira

1.3	Declaração de Validade da Proposta

1.4	Detalhamento da Proposta

### A Proposta Financeira, em relação aos itens do sumário descritos no subitem 10.2 acima, deverá conter, de forma detalhada, as seguintes informações:

### Considerações prévias: contém as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da Proposta Financeira que a licitante queira incluir.

### Resumo da Proposta Financeira: inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total correspondente à soma dos estudos a ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismos numéricos e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas, etc.

### Declaração de validade da Proposta: a licitante deverá apresentar declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### Detalhamento da Proposta: inclui os grupos de formulários cujos modelos figuram no Anexo III destes termos de referência. A licitante, caso julgue necessário, poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

- Detalhar os salários e honorários praticados pela Licitante, os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidentes sobre o valor total orçado;

- Detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela CODEVASF até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da Proposta Técnica;

- Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos, conforme previstos em Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos Encargos Básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

### Os preços das propostas das licitantes deverão contemplar todas as despesas necessárias para execução dos serviços, assim como quaisquer encargos ou taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre os valores orçados. Em caso de omissão, estes dispêndios serão considerados como inclusos na proposta.

- Relação dos Formulários a serem preenchidos para apresentação das Propostas:

### Proposta Técnica:

### Modelo I – Experiência da Empresa;

### Modelo II – Cronograma de Permanência;

### Modelo III – Relação da Equipe Técnica;

### Modelo IV – Curriculum Vitae;

### Modelo V – Declaração de Anuência para Integrar a Equipe.

### Proposta Financeira:

### Quadro PFS – Proposta Financeira de Serviços;

### Quadro PFS I – Salários e Encargos da Equipe;

### Quadro PFS II – Despesas com Viagens;

### Quadro PFS III – Serviços Gráficos;

### Quadro PFS IV – Despesas Gerais;

### Quadro PSF V – Cronograma Financeiro;

### Quadro PSF VI – Detalhamento do Custo de Administração;

### Quadro PSF VII – Detalhamento de Despesas Fiscais.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

### As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir.

Para avaliação da Nota Técnica serão considerados os critérios de pontuação indicados no Anexo IV.

11.1 A demonstração da Experiência da Empresa Licitante, conforme estabelece o subitem 10.1.1, receberá pontuação máxima de acordo com o quadro a seguir:

| EXPERIÊNCIA DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| #### Atestados de serviços de consultoria em projetos de engenharia de irrigação e drenagem, composto por sistemas de captação, bombeamento, adução e distribuição de água, abrangendo aspectos ambientais, com área irrigável mínima de 1.000 ha e com vazão mínima de 1.000 l/s (estação de bombeamento, adutora ou canal), sendo 2 (dois) pontos por atestado, limitado a 10 (dez) pontos; | 10 pontos |
| Atestados de serviços de consultoria de assistência técnica a organizações, envolvendo aspectos institucionais, jurídicos, fundiários e ambientais de empreendimentos agrícolas, sendo (um) pontos por atestado, limitado a 5 (cinco) pontos; | 5 pontos |
| Atestados de serviços de consultoria em projetos de engenharia de natureza similar (infraestrutura de sistemas de saneamento, barragens ou hidrelétricas), sendo 1 (um) ponto por atestado, limitado a 5 (cinco) pontos. | 5 pontos |
| Sub Total de Pontos (1) | 20 pontos |

Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas para uma das empresas.

### A demonstração de Conhecimento, apresentada conforme estabelece o subitem 10.1.2, receberá pontuação máxima de acordo com o quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento Geral dos Empreendimentos | 2 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Institucionais dos Empreendimentos | 2 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos | 3 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos | 3 Pontos |
| Sub Total de Pontos (2) | 10 pontos |

### O Plano Geral de Trabalho, apresentado da forma como estabelecido no subitem 10.1.3, receberá pontuação máxima de acordo com o quadro abaixo:

| PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITEM A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Modelo Gerencial e Esquema Funcional | 2 Pontos |
| Plano de Trabalho | 2 Pontos |
| Sistema de Informações Gerenciais | 2 Pontos |
| Metodologia para Planejamento e Controle | 2 Pontos |
| Organograma da equipe alocada | 2 Pontos |
| Atribuições e Responsabilidades | 2 Pontos |
| Cronograma de Permanência | 2 Pontos |
| Sub Total de Pontos (3) | 14 pontos |

### 11.4 A Equipe Técnica, apresentada conforme estabelece o subitem 10.1.4, receberá pontuação máxima de acordo com o quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Experiência da Equipe Chave |  |
| - Coordenador Geral (1 profissional), sendo 1 (um) ponto por ano de experiência de trabalho profissional, mais 2 (dois) pontos por título acadêmico de especialização em área compatível com as atividades previstas nos TR, cuja soma será limitada a 14 (catorze) pontos. | 14 pontos |
| - Engenheiro médio (10 profissionais) e Engenheiro Júnior (7 profissionais), sendo 1 (um) ponto por ano de experiência de trabalho profissional, mais 0,5 (meio) ponto por título acadêmico de especialização nas áreas pertinentes ao objeto dos TR, cuja soma será limitada a 36 (trinta e seis) pontos. | 36 pontos |
| - Profissional de TI (1 profissional), sendo 1 (um) ponto por ano de experiência de trabalho profissional, mais 2 (dois) pontos por título acadêmico de especialização nas áreas de informática ou de administração, cuja soma será limitada a 6 (seis) pontos. | 6 pontos |
| Sub Total de Pontos (4) | 56 pontos |

| ## TOTAL (1) + (2) + (3) + (4) | ## 100 pontos |
| --- | --- |

### Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) em quaisquer dos quesitos relacionados nos subitens 11.1 a 11.4 ou pontuação total inferior a 70 (setenta) pontos.

### As Propostas Financeiras das licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para checar se estão preenchidas completamente, para verificar a exatidão dos cálculos, para confirmar se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências contidas nos TR e no edital, inclusive se o valor total da proposta não ultrapassa o valor global orçado pela CODEVASF, conforme apresentado no item 8.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houver divergência entre os valores expressos por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores expressos por extenso.

### No caso do subitem 11.7, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão desconsiderados. Nesse caso, a Licitante deverá ser consultada formalmente se aceita manter o preço fixado na sua proposta, e, caso não se manifeste de acordo, sua proposta será rejeitada.

### Serão desclassificadas as propostas:

- Que não atendam às exigências do Edital, e;

- Com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

### Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada dos valores, sendo declarada vencedora a licitante que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

Ncf = 0,7*Nt + 0,3*Nf

Nf = 100*PmPo

Onde:

Ncf = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela licitante;

Nf = Nota financeira obtida pela licitante;

Po = Preço ofertado pela licitante;

Pm = Preço mínimo ofertado

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### Os serviços contemplados nestes Termos de Referência serão pagos pelos preços unitários propostos pela licitante vencedora do certame.

### Os serviços de consultoria serão executados de acordo com as demandas, perante solicitação de autorização prévia a ser encaminhada junto à fiscalização do contrato, contendo os quantitativos e as justificativas necessárias, por ação. Os serviços só poderão ser executados após autorização expressa do Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf.

### Os preços, unitários e global, incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo, assim, a única remuneração da Contratada pelos serviços executados.

### A CODEVASF pagará mensalmente à Contratada, mediante entrega dos documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura) acompanhados da documentação que comprove o serviço faturado, relatórios de andamento mensal com as planilhas de medição, de acordo com o padrão CODEVASF, ou referência à entrega anterior dos mesmos, devidamente atestada pela Fiscalização e indicando a data da aprovação do evento, de acordo com o Programa de Trabalho previamente aprovado e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira.

### Qualquer revisão ou readequação do Plano de Trabalho citado na letra “b” do subitem 10.1.3 deverá, ser submetido com antecedência à fiscalização, para análise e aprovação, e posteriormente, para autorização da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, devendo ainda conter obrigatoriamente o valor previsto para seu atendimento, com o detalhamento necessário e suficiente para sua análise.

### As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela Contratada na sua proposta em relação à equipe realmente alocada, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, não será pago;

- As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura com a indicação do período de sua execução;

- O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da CODEVASF, sendo 10 (dez) dias para a aprovação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação;

- Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a sua devolução à Contratada, para efetuar as correções e os acertos necessários, iniciando-se após a reapresentação do documento retificado, a contagem do novo prazo para pagamento.

# REAJUSTAMENTO

### Os preços contratuais referentes aos serviços objeto destes TR permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo, poderão ser reajustados mediante a demonstração analítica dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

### Os preços constantes do quadro PFS I – Salários e Encargos da Equipe serão reajustados de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria. As despesas constantes nos quadros PFS II – Despesas com Viagens e PFS IV – Despesas Gerais, serão atualizadas pelos índices IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), Código AO200045, aplicando-se a seguinte fórmula:

- R=V×I1-IoIo , onde:

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

### Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na alínea “c” do subitem 12.6, nesse caso a CODEVASF deverá pagar à CONTRATADA o valor referente à atualização monetária, aplicando a seguinte fórmula:

- C= P[(1+I/100)n - 1)

- C - Valor calculado como atraso de pagamento;

- P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- n - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período n, ”pró-rata” dia.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## Os recursos orçamentários para cobertura das despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos seguintes Programas de Trabalho:

- Nº 20.607.2013.5330.0026 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco.

- Nº 20.607.2013.5354.0026 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco.

- Nº 20.607.2013.5348.0029 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia.

- Nº 20.607.2013.5368.0029 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia.

- Nº 20.607.2013.5378.0029 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia.

- Nº 20.607.2013.5442.0029 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia.

- Nº 20.607.2013.5370.0031 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais.

- Nº 20.607.2013.12OB.0001 – Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação – Nacional.

- Nº 20.607.2013.20WP.0001 – Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação – Nacional.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

### A Contratada deverá comunicar-se formalmente com a CODEVASF por meio da fiscalização do contrato. As comunicações realizadas por telefones ou equipamentos similares deverão ser posteriormente confirmadas por escrito pela Contratada.

### A Contratada deverá submeter à aprovação da CODEVASF o Cronograma de Permanência de Pessoal, indicando claramente o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

### Os Cronogramas de Permanência e Financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes desde que não altere o preço do contrato.

### O prazo necessário para análise dos relatórios e documentos apresentados à CODEVASF deverá ser previsto no cronograma da Contratada.  O prazo para análise será de até 10 (dez) dias úteis, contado a partir do dia seguinte ao do recebimento de tais documentos.

### Os relatórios não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Contratada.

### A Contratada deverá instalar-se em Brasília, em imóvel próprio ou alugado, cujas despesas estão orçadas nas planilhas orçamentárias.

### A Contratada e a CODEVASF, durante o desenvolvimento dos trabalhos, deverão realizarem a quantidade de comunicações e/ou de reuniões necessárias e suficientes para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato.

### As reuniões, com agenda preestabelecida, serão registradas em atas específicas e objetivarão discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, ficando desde já estabelecido que :

- A Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive à cerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

- A CODEVASF comunicará à Contratada as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferencialmente no decurso desta ou no prazo estabelecido por ela.

### A CODEVASF terá resguardado o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, tendo livre acesso aos locais de trabalho quando necessitar de novos esclarecimentos que julgue necessários.

### A CODEVASF, para o exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará um empregado ou uma equipe de técnicos que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, cabendo a este estabelecer os critérios e os procedimentos a serem adotados na Fiscalização do contrato.

### A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará o fato ao setor competente, instruindo o seu relatório com as informações e a documentação necessárias. No caso de aplicação de multa, deverá ser indicado o seu valor.

### A Contratada poderá recorrer à CODEVASF das decisões da Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

### A CODEVASF e a Contratada estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- Preparação e atualização dos Programas de Trabalho;

- Relatórios de andamento;

- Reuniões;

- Habilitação de pessoal;

- Comunicações;

- Fiscalização, e;

- Faturamento.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

### Os serviços da Contratada serão documentados e apresentados sob a forma de relatórios, produzidos separadamente, em 3 (três) vias, enviados à CODEVASF para análise e emissão de parecer técnico;

### Os produtos e relatórios finais devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

- Os dados referentes às unidades espaciais dos projetos e as áreas de influência deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir o cruzamento das informações e a sua representação gráfica associada ao sistema georreferenciado;

- Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela CODEVASF.

- Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para divulgação e apresentação pública.

### A Contratada deverá exercer controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros gramaticais e de digitação, de modo a configurar o padrão de qualidade.

### A Contratada, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, deverá obrigatoriamente entregar duas cópias de todos os trabalhos, gravados em DVD e HD removível, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na CODEVASF. No caso da Contratada gerar os trabalhos por meio de softwares não disponibilizados pela CODEVASF, ficará obrigada a fornecer os originais completos, com os respectivos manuais e termo de garantia.

### Os programas de computação utilizados na execução dos serviços deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela CODEVASF.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos se dará após aprovação do Relatório Final, cuja edição será autorizada após a aprovação de sua minuta. A Contratada deverá fornecer o número de vias estipuladas em contrato, acompanhados dos originais dos desenhos e demais documentos.

## A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 16 é condicionante para:

- A emissão pela CODEVASF do Atestado de Execução dos Serviços;

- A emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e,

- A liberação da Caução Contratual.

## Os resultados dos serviços, incluindo originais, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da CODEVASF. A utilização ou reprodução desse material por terceiros se dará somente com sua prévia autorização.

# CONDIÇÕES GERAIS

## A Contratada é responsável pela qualidade dos serviços prestados, bem como pela observância das normas técnicas pertinentes e dos códigos das respectivas categorias profissionais.

## O atestado de visita não é obrigatório, sendo de inteira responsabilidade da licitante a verificação in "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A constatação de qualquer dificuldade durante o desenrolar dos trabalhos não poderá ser alegada como motivo para propor qualquer alteração do termo inicial pactuado.

## A licitante ao participar da licitação estará declarando que conhece o local das ações e que possui capacidade de avaliar problemas futuros que possam ocorrer. Entende-se que os custos propostos na planilha orçamentária cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização da área.

## A Contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo as instruções advindas da Fiscalização, de forma a evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e às propriedades, sejam estas privadas ou públicas.

## A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, com o seu pessoal ou ocasionados a terceiros, durante todo o período de execução dos serviços contratados.

## A Contratada fica obrigada a obter por conta própria todas as licenças e franquias, efetuar o pagamento dos encargos sociais de seus empregados e a quitação de taxas e impostos municipais, estaduais e federais incidentes sobre os serviços prestados.

ANEXOS

ANEXO I

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA TÉCNICA

ANEXO III

MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO IV

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA

# EXPERIÊNCIA DA EMPRESA - MÁXIMO = 20 PONTOS

### Para experiência da empresa serão considerados os atestados, emitidos em nome da Licitante, em quantidade e características técnicas definidas no quadro a seguir:

| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |
| #### Serviços de consultoria em projetos de engenharia de irrigação e drenagem, composto por sistemas de captação, bombeamento, adução e distribuição de água, abrangendo aspectos ambientais, com área irrigável mínima de 1.000 ha, sendo 2 (dois) pontos por atestado, limitado a 10 (dez) pontos; | 10 |
| Atestados de Serviços de consultoria em projetos de engenharia de infraestruturas civis e hidro-eletro-mecânicas de bombeamento, condução e distribuição de água, abrangendo aspectos ambientais, com vazão mínima de 1.000 l/s (estação de bombeamento, adutora ou canal), sendo 1 (um) ponto por atestado, limitado a 5 (cinco) pontos; | 5 |
| Atestados de Serviços de consultoria em projetos de engenharia de natureza similar (infraestrutura de sistemas de saneamento, barragens e ou hidrelétricas), sendo 1 (um) ponto por atestado, limitado a 5 (cinco) pontos. | 5 |
| TOTAL (1) | 20 |

### Para avaliação dos atestados, a pontuação de cada atestado será multiplicada pelo peso associado ao valor do montante dos contratos de consultoria, conforme quadro a seguir:

| PORTE DOS SERVIÇOS | PESO |
| --- | --- |
| Contratos com montante a partir de R$ 4.000.000,00 | 1,00 por atestado |
| Contratos com montante de R$ 500.000,00 a R$ 3.999.999,00 | 0,50 por atestado |
| Contratos com montante até R$ 499.999,00 | 0,25 por atestado |

### A pontuação máxima admitida para o item será de 20 pontos.

### Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

### Os valores dos montantes dos contratos deverão ser atualizados utilizando-se a cotação do dólar à época de contratação.

# CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS - MÁXIMO = 10 PONTOS

### A partir dos documentos técnicos disponibilizados nestes Termos de Referência e de eventual consulta à documentação disponível na CODEVASF, a Licitante deverá demonstrar:

- Conhecimento Geral dos Empreendimentos

- Conforme a alínea “a” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá demonstrar integral compreensão dos serviços a serem elaborados, de forma objetiva, criativa e ilustrativa, identificando as áreas de atuação, as ações necessárias a sua implementação, além de todos os demais elementos julgados importantes para o entendimento dos Empreendimentos;

- Conhecimento dos Aspectos Institucionais dos Empreendimentos

- Conforme a alínea “b” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá explanar a respeito dos aspectos institucionais dos Empreendimentos tendo em vista as áreas de envolvimento, além dos aspectos referentes à regulação, uso e cobrança dos serviços públicos decorrentes dos Programas;

- Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos

- Conforme a alínea “c” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá identificar e descrever os aspectos particulares e notáveis que a Licitante julga importante para o Gerenciamento da Implantação dos Empreendimentos; e

- Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos

- Conforme a alínea “d” do subitem 10.1.2, a Licitante deverá demonstrar o conhecimento dos aspectos relacionados a licenciamento e gestão ambiental dos Empreendimentos nos diferentes órgãos competentes.

### Para avaliação de cada item acima especificado, será considerada a melhor proposta ou primeira colocada, atribuindo a nota máxima, conforme indicadas a seguir:

| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- |
| Conhecimento Geral dos Empreendimentos | 2 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Institucionais dos Empreendimentos | 2 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Gerenciais dos Empreendimentos | 3 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Ambientais dos Empreendimentos | 3 Pontos |
| TOTAL (2) | 10 pontos |

### A pontuação máxima admitida para o item será de 10 pontos.

# PLANO GERAL DE TRABALHO - MÁXIMO = 14 PONTOS

### A Licitante deverá descrever neste item a Metodologia e o Plano de Trabalho que será utilizado na condução dos trabalhos, apresentando o Modelo Gerencial e Esquema Funcional, o Plano de Trabalho, o Sistema de Informações Gerenciais e as Metodologias que irá adotar para Planejamento e Controle Físico-Financeiro dos Programas, bem como a Estrutura Organizacional que adotará para o Gerenciamento, as Atribuições e Responsabilidade dos envolvidos, e o Cronograma de Permanência de Pessoal, conforme tópicos relacionados abaixo:

- Modelo Gerencial e Esquema Funcional;

Conforme a alínea “a” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá descrever o Modelo Gerencial proposto para a execução dos serviços de Gerenciamento, incluindo concepção organizacional básica e eqquema funcional.

- Plano de Trabalho;

Conforme a alínea “b” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá apresentar descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a sistemática prevista para a execução das atividades de Gerenciamento e Apoio Técnico para implantação do Programa`, conforme Escopo dos Serviços apresentados neste TR.

- Sistema de Informações Gerenciais;

Conforme a Alínea “c” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá descrever a concepção do Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão, a ser implantado.

- Metodologia para Planejamento e Controle;

Conforme a alínea “d” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá apresentar a Metodologia a ser utilizada nas atividades de Planejamento e Controle Físico-Financeiro dos Programas.

- Estrutura Organizacional;

Conforme a alínea “e” do subitem 10.1.3, a Licitante deverá apresentar a estrutura organizacional para a execução dos serviços, compreendendo:

- 1)	Organograma da equipe alocada;

- 2)	Atribuições e Responsabilidades;

Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas indicadas no organograma com a indicação dos principais responsáveis.

- 3)	Cronograma de Permanência.

Apresentação do cronograma de permanência de pessoal contendo todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos serviços.

### Para avaliação de cada item acima especificado acima, será considerado a melhor proposta ou primeira colocada, atribuindo a nota máxima, conforme indicadas a seguir:

| ITEM A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- |
| Modelo Gerencial e Esquema Funcional | 2 Pontos |
| Plano de Trabalho | 2 Pontos |
| Sistema de Informações Gerenciais | 2 Pontos |
| Metodologia para Planejamento e Controle | 2 Pontos |
| Organograma da equipe alocada | 2 Pontos |
| Atribuições e Responsabilidades | 2 Pontos |
| Cronograma de Permanência | 2 Pontos |
| TOTAL (3) | 14 pontos |

### A pontuação máxima admitida para o item será de 14 pontos.

# EQUIPE TÉCNICA - MÁXIMO = 56 PONTOS

### Para avaliação dos Currículos da Equipe Técnica serão considerados os atestados, emitidos em nome dos Profissionais, conforme consta no subitem 10.1.4, em quantidade e características técnicas específicas por área de conhecimento, conforme o quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Experiência da Equipe Chave |  |
| - Coordenador Geral (1 profissional), sendo 1 (um) ponto por ano de experiência de trabalho profissional em execução, coordenação, fiscalização e supervisão de empreendimentos de irrigação e/ou hidráulicos, mais 2 (dois) pontos por título acadêmico de especialização em área compatível com as atividades previstas no TR, cuja soma será limitada a 14 (catorze) pontos. | 14 pontos |
| - Engenheiro médio (6 profissionais), sendo 1 (um) ponto por ano de experiência de trabalho profissional, em execução, coordenação, fiscalização e supervisão de empreendimentos de irrigação e/ou hidráulicos, mais 0,5 (meio) ponto por título acadêmico de especialização nas áreas pertinentes ao objeto dos TRs, cuja soma será limitada a 36 (trinta e seis) pontos. | 36 pontos |
| - Profissional de TI (1 profissional), sendo 2 (dois) ponto por ano de experiência de trabalho profissional, mais 2 (dois) pontos por título acadêmico de especialização nas áreas de informática ou de administração, em área compatível com as atividades previstas no TR, cuja soma será limitada a 6 (seis) pontos. | 6 pontos |
| Sub Total de Pontos (4) | 56 pontos |

# PONTUAÇÃO FINAL DA LICITANTE = 100 PONTOS

### A pontuação máxima da licitante será composta da soma dos pontos auferidos nos itens de 1 a 4 e será, no máximo, de 100 pontos.

| ## TOTAL (1) + (2) + (3) + (4) | ## 100 pontos |
| --- | --- |

ANEXO V

RELAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DOS PROGRAMAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)