DDO - 830

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À COORDENAÇÃO,  À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA  DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DAS OBRAS E AÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA 4ª SR, O  ESTADO DE SERGIPE .

Junho/2013

# 1.fiNALIDADE

A finalidade destes Termos de Referência é a contratação de empresas nacionais, na área de consultoria em engenharia consultiva, para contratação dos serviços de apoio técnico à coordenação, à fiscalização, apoio à fiscalização e supervisão técnica de contratos e convênios  das obras e ação social, no âmbito do Programa Água para Todos, no município de Aracaju,  estado de Sergipe .

# 2. CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TDR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Fiscalização - equipes da CODEVASF indicadas para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Proponente - Contratada interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela CODEVASF e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa;

- Busca Ativa: ações para incluir no Cadastro Único as famílias que vivem fora da rede de proteção e promoção social. Realização de mutirões e campanhas de busca, cruzamento de cadastros, envolvimento e qualificação dos gestores públicos no atendimento a população extremamente pobre. Nos municípios com baixa cobertura deverá ser feito um esforço adicional de cadastramento de segmentos específicos da população.

- Beneficiários - São todas as pessoas e comunidades  beneficiárias do Programa;

- Ocupantes - São todas as pessoas que residem na área a ser , independente de sua condição legal ou não de proprietário.

- Proprietários ou Posseiros - Os primeiros possuem a documentação legal do imóvel enquanto os posseiros ocupam as terras sem as respectivas escrituras. Estes podem ser ainda classificados como residentes e não residentes.

- Barreiros – Pequenas contenções para captação de água da chuva que visam atender à carência de água para produção agrícola e dessedentação animal. Resolução CEPRAM – BA – Nº 3702 de 24 novembro de 2000 define barreiros como: “obra realizada em uma lagoa ou baixada, visando o aprofundamento da mesma para aumentar o volume armazenado tendo como principal contribuição, as águas pluviais”.1

# 3. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

3.1. Programa Água para Todos

O Programa Água para Todos é uma ação do Governo Federal coordenada pelo Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e apoio da CODEVASF, em parceria com instituições federais,  estaduais, municipais e sociedade civil. Busca atender prioritariamente, as populações de baixa renda residentes em localidades rurais do semi-árido brasileiro.

O Programa foi instituído pelo Decreto nº. 7.536 de 26 de julho de 2011 e visa promover a universalização do Acesso e Uso da Água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo e disciplinando a implantação de cisternas, perfuração/recuperação e operação de poços, pequenas barragens e sistemas adutores, pequenos sistemas de irrigação, para atender prioritariamente, as populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido.

O Programa  Água para Todos está inserido no Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo Decreto nº 7.492 de 02.06.11,  que está amparado por documentos importantes como a Declaração do Milênio, a Agenda 21.

O Programa tem como objetivo principal:

I. - 1ª  Água: atendimento a  famílias rurais com a construção de cisternas e sistemas simplificados coletivos para consumo humano, através de:

      - Instalação de cisternas para consumo;

-  Implantação de

Sistemas simplificados de abastecimento de água;

-  Construção e operação de poços;

II - 2ª Água: atendimento a  famílias com água para produção, através de:

-   Instalação de cisternas de produção;

-   Construção de barreiros;

## Implantação de Kit’s de irrigação;

      - Implantação de Kit’s de produção e arranjos produtivos locais.

- 3.1.1. Encontra-se disponível aos interessados o Manual de Construção dos Barreiros, elaborado pela CODEVASF, que deverá ser observado na elaboração da proposta.

- 4. Estratégias de execução do Programa

- 4.1.Organograma de Execução

- O Programa Água Para Todos tem o seu processo de execução subdividido em diferentes níveis hierárquicos interligados.

- Cabe ao Comitê Gestor Nacional a definição de regras para a execução do Programa, que possui como membros os Órgãos Responsáveis, como Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Meio Ambiente. São estes os órgãos que repassam os recursos e realizam o acompanhamento do Programa.

- A Codevasf é um dos órgãos executores vinculados ao Ministério da Integração Nacional (MI). Cabe à Codevasf a coordenação de suas Superintendências Regionais (SRs) na implantação do Programa, além de organizar o processo licitatório de contratação das empresas de fornecimento de equipamentos e prestação de serviços.

- As SRs deverão criar, nos municípios contemplados, Comitês Gestores Municipais, que atuarão no apoio à mobilização e controle social do Programa e, nas comunidades atendidas Comissões Comunitárias, que apoiarão na mobilização e seleção das famílias a serem beneficiadas pelo Programa.

- A seguir, o Organograma de Execução:

Comitê Gestor Nacional

Ministério da Saúde

Ministério da Integração Nacional

Ministério do Desenvolvimento Social

Ministério do Meio Ambiente

Codevasf

DNOCS

Governos estaduais

Superintendências Regionais

Municípios

Comunidades

Famílias

Comitês Gestores Municipais

Comissões Comunitárias

Figura 1. Organograma de execução do Programa Água para Todos

4.2. Identificação de Municípios

A identificação dos municípios que serão contemplados com os barreiros ficará a cargo da CODEVASF e serão selecionados de acordo com os critérios abaixo relacionados  no Manual para “Critérios para priorização dos municípios para recebimento dos  barreiros. A CODEVASF atuará nos municípios, na sua área de atuação os quais se localizam nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim (ver Figura 2).

- 5. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto do presente Termo de Referência compreendem:

5.1. Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras:

### 5.1.1. Acompanhamento das Obras:

- acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;

- verificação da aplicação das normas de segurança do trabalho na execução dos serviços;

- verificação da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados;

- elaboração da pré-medição para aprovação da Fiscalização da CODEVASF.

- assessoramento na supervisão técnica e aprovação dos serviços.

- analisar e, se necessário, complementar os dados topográficos e geotécnicos existentes;

- analisar as planilhas de quantidades e compatibilizá-las com as especificações e normas de medição e pagamento;

- verificação das execuções dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados pela CODEVASF;

### analisar e validar as especificações técnicas existentes e, quando necessário,  emitir especificações complementares;

### assessoramento na elaboração de termos de referência,  projetos básicos e/ou executivos, orçamentos, especificações técnicas, plantas;

k) apoio à CODEVASF na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes.

- revisar/atualizar os quantitativos e orçamento, conforme critérios adotados pela Codevasf;

- Acompanhar o Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante  após a conclusão das obras/serviços.

### 5.1.2.  Retificações e Complementações do Projeto Básico:

- Analise e sugestões, através de relatórios técnicos, de alterações do projeto básico durante a execução dos objetos conveniados/contratados para aprovação da CODEVASF e Técnico responsável pelo projeto;

- Acompanhamento da elaboração dos desenhos de retificações e complementações do projeto, bem como do relatório final através dos desenhos “as built”.

### 5.1.3	Aprovação dos Detalhamentos Construtivos:

- Aprovação dos Detalhamentos Construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender as necessidades do projeto básico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que os elaboraram.

- Acompanhamento da aprovação dos Detalhamentos Construtivos nos Órgãos Responsáveis.

### Verificação dos Serviços:

- Verificação dos serviços topográficos junto ao topógrafo da Construtora, utilizando, quando julgado necessário, topógrafo próprio;

- Verificação dos serviços geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da construtora;

- Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela CODEVASF ou por preposto por ela designado;

- Verificação dos serviços de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;

- Verificação das dimensões, cotas e detalhes estabelecidos no projeto básico;

- Verificação do acabamento final da obra.

### 5.1.5.Pré-operação dos Barreiros:

- Acompanhar a execução de Testes de Funcionamento dos Equipamentos e Instrumentos;

- Acompanhar a  Pré Operação do Sistema, se pertinente.

### 5.1.6. Organização dos beneficiários e identificação de novos beneficiários

- Identificar novos beneficiários para o cadastramento no Programa e verificar necessidade de atualização dos dados dos beneficiários do cadastro existente;

- Organização da população beneficiada com os barreiros objeto da presente licitação;

- Instrução dos beneficiários quanto à utilização racional das benfeitorias e da utilização da água.

5.1.7. A descrição dos serviços objeto desta licitação constam das Especificações Técnicas e Planilha de Orçamentação de Obras – Anexo II e Anexo III, respectivamente – partes integrantes destes Termos de Referência.

    - Estabelecer em conjunto com a Coordenação Regional as estratégias, diretrizes e o planejamento de ações necessárias à implementação e implantação do programa.

    - A Contratada deverá apresentar um esquema de gerência técnica e administrativa para apoiar a Coordenação geral no monitoramento do programa, com ações de campo e escritório, nas seguintes atividades:

Coleta e sistematização periódica de todas as informações relevantes ao processo de implantação do Programa na Superintendência Regional, integrando-as numa única estrutura de controle das ações de forma a programar e acompanhar o cumprimento das metas fundamentais estabelecidas pela CODEVASF, antevendo atividades críticas, propondo soluções antecipadas para sua superação.

Prestar apoio técnico e administrativo a Coordenação Regional do Programa na alimentação dos dados do sistema de gerenciamento e acompanhamento do Programa.

Preparação e consolidação de informações gerenciais requeridas durante a implantação das ações.

Propor indicadores e padrões quantitativos e qualitativos para avaliação da eficácia dos programas e indicadores de monitoramento.

Assessorar a CODEVASF na avaliação de Indicadores de Desempenho com o objetivo de mensurar os aspectos relevantes da implementação da Ação e corrigir eventuais problemas identificados, tendo como base os seguintes indicadores, não se limitando a estes:

  - custo médio das obras implantadas;

  - número de estruturas\barreiros construídos em relação à meta fixada;

  - número de famílias capacitadas em relação à meta fixada;

  - percentual de barreiros em operação;

  - percentual de barreiros construídos com relação à demanda;

Assessoria técnica à Coordenação Regional do Programa no processo de análise e elaboração de planos de Trabalho para formalização de convênios.

Prestar apoio técnico para estabelecimento de Normas e Padrões de apresentação de documentos técnicos nas prestações de contas de convênios.

Assessorar na análise técnico-comercial de pleitos para alterações de cláusulas dos convênios, apoiando a CODEVASF na formalização de aditivos.

5.1.10.Apoiar a auditoria das ações do Programa:

Auditar os padrões, procedimentos, e indicadores para que sejam garantidas a qualidade e o prazo de implantação dos Programas fazendo com que:

    - As empresas contratadas adotem procedimentos para correção dos procedimentos e melhoria dos indicadores.

    - As contratadas mobilizem recursos de equipamentos e de mão-de-obra em quantidade prevista e qualidade compatível com o atendimento das metas previstas.

    - Elaboração de instrumentos técnico-gerenciais, procedimentos e mecanismos que garantam a implantação das ações propostas nos Programas.

Assessoramento à Coordenação Regional do Programa nas respostas aos questionamentos de órgãos de controle, da sociedade civil e órgãos governamentais.

5.2. Execução dos trabalhos relativos a  ação social para implantação de:

5.2.1.	 Ação social para implantação de  210 Barreiros.

5.2.1.1. Na Ação Social antes da execução dos serviços deverá:

- Promover reunião de mobilização e participação comunitária no programa, de forma a obter o compromisso dos beneficiários com a preparação das áreas;

-Orientar quanto aos cuidados com a água reservada e utilização do sistema de irrigação.

5.2.1.2. Na Ação Social após a execução dos serviços deverá :

-Avaliar o nível de satisfação da comunidade;

-Verificar o uso dos reservatórios implantados;

-Atestar absorção dos conceitos para uso seguro da água;

- Avaliar o envolvimento dos Beneficiários, da Comunidade/Prefeitura na operação e       manutenção do sistema e o respectivo rateio do custeio.

5.2.2. Ação Social durante a execução dos serviços:

Deverá proceder a avaliação do envolvimento da comunidade/beneficiários no processo construtivo de todos os sistemas implantados e instalação de poços, objeto da presente licitação.

5.2.3. Apoio à CODEVASF nos trabalhos de Georreferenciamento:

Prestar apoio técnico nos trabalhos de georreferenciamento em todos os sistemas implantados, objeto da presente licitação que serão georreferenciados e identificados com cadastro padrão dos beneficiários do programa.

5.2.4.	 Subcontratação e Consórcio

Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

Será permitida a subcontratação de parte dos serviços até o limite de 30% (trinta por cento).

A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

É vedada a subcontratação total do objeto.

Caso ocorra a subcontratação, deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de até 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06.

As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do início dos trabalhos que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam f

5.2.5.Visita ao Local dos Serviços

As licitantes poderão visitar os locais onde serão executadas os serviços e suas circunvizinhanças, com a presença de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF -..4.ª SR, Av. Beira Mar, 2150, Sementeira – município de Aracaju, Estado de Sergipe, Telefone 79-3226-8826 – FAX: 3226-8817.

A visita ao local onde será executada a obras e serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.

## 6.Equipe Técnica

### 6.1.	Os trabalhos deverão ser executados pele seguinte equipe técnica:

- Coordenador;

- Engenheiros civil/agrônomo/geólogo ;

- Profissional em Ação Social (Nível Superior);

- Técnicos de Campo/agrícola;

- Topógrafo;

- Auxiliar de Topógrafo;

- Administrativo.

### Funções dos componentes da equipe

- O coordenador deverá ser engenheiro Civil/Agrônomo/Geólogo, com mínimo de 5 (anos) anos de exercício da profissão, com experiência na fiscalização de obras similares às previstas, comprovada através de atestados de órgãos públicos e respectivas CAT’s (Certidão de Acervo técnico) emitidas pelo CREA;

a1)O Coordenador será responsável pelo planejamento, logística de distribuição e trabalho dos profissionais, bem como pela interlocução junto a CODEVASF, para tratativa de problemas relativos ao planejamento macro das atividades.

- O engenheiro deverá ser civil ou agrônomo, com experiência na fiscalização de obras, comprovada por atestados emitidos pelos respectivos contratantes;

- O engenheiro deverá acompanhar as obras, com a responsabilidade de verificar todas as ocorrências, anotando-as no livro de ocorrência da obra, verificar a execução dos serviços conforme as especificações técnicas dos projetos, acompanhar as obras em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados e fotografar e filmar partes das obras que julgar  interessantes;

- O engenheiro deverá informar à fiscalização da CODEVASF, para aprovação, através de relatório mensal, os detalhes dos serviços executados pela construtora, atualização do cronograma físico-financeiro e a pré-medição dos serviços e obras a faturar. Após conferência e aprovação da mesma pela CODEVASF, efetuará a medição definitiva do mês para a CODEVASF;

- O engenheiro será responsável pelo acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma físico previsto pela construtora;

- As retificações e complementações do projeto básico deverão ser analisados e, através de relatórios técnicos, demonstradas a necessidade das alterações e sugeridas soluções para aprovação da CODEVASF e Técnico responsável pelo projeto;

- O engenheiro deverá, junto com a construtora, rever a lista de materiais do projeto básico para aquisição apenas do material necessário verificado “in loco”, bem como atualizações conforme detalhamentos construtivos. O engenheiro deverá autorizar a aquisição dos materiais pela construtora somente após conferência da lista pelos engenheiros e constar no livro de ocorrência da obra a ciência do engenheiro e o da construtora para que sejam evitados pleitos e reclamações futuras da construtora;

- A verificação dos serviços poderá ser feita diretamente com os profissionais da construtora, fiscalizando e acompanhando os serviços executados. Deverão ser verificados os serviços topográficos junto ao topógrafo da construtora e solicitado à fiscalização da CODEVASF autorização para utilização de topógrafo próprio, para a verificação em situações de incerteza dos serviços executados, bem como no caso de utilização de técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade;

- O administrador/engenheiro indicado para as atividades técnica e administrativa para apoiar a Coordenação geral no monitoramento do programa, com ações de campo e escritório deverá demonstrar experiência em atividades de planejamento e controle ou monitoramento em serviços similares ao objeto desta licitação.

- A distribuição de municípios, para determinar a responsabilidade de cada profissional, deverá ser realizada junto com a CODEVASF levando em consideração distâncias entre os municípios, características de projetos e outros fatores relevantes a serem considerados;

- O profissional de ação social deverá ter nível superior, com experiência em associativismo, mobilização e/ou organização social e/ou assistência a populações, comprovada por atestado ou declaração fornecida pelos contratantes;

- Nas planilhas de orçamentação estão previstos carros com combustível para deslocamento dos profissionais;

- Os serviços de apoio como engenheiros eletricistas e mecânicos, topógrafos, laboratoristas e técnicos em eletricidade e mecânica só poderão ser utilizados com autorização da fiscalização da CODEVASF e por justificativa técnica elaborada pelo engenheiro coordenador;

- Os serviços destes profissionais visam a conferência e verificação nos casos de incerteza da equipe de campo de que os serviços executados pela construtora não atendem ao projeto licitado, detalhamentos construtivos, especificações técnicas ou mesmo normas da ABNT.

- No caso de medições que a fiscalização não consiga elaborar junto com a construtora, ou mesmo, considere que as informações estão imprecisas, poderá ser utilizada a equipe de apoio para conferência dos serviços a serem medidos, desde que devidamente autorizada pela fiscalização da CODEVASF.

## 6.2. Administração do Contrato

- A Contratada deverá disponibilizar sistema de navegação GPS portátil com as seguintes características: bússola eletrônica acoplada, altímetro barométrico, entrada para antena externa, navegação entre Estados sem troca de mapas e cabo de conexão de dados para cada um dos engenheiros.

- A Codevasf fornecerá à contratada os projetos básicos e/ou para construção das obras a serem fiscalizadas.

- Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, ou seja, intervindo com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água ou outra situação não prevista, será de responsabilidade do Coordenador notificar à Codevasf e apresentar a esta a solução técnica mais adequada.

- A Contratada deverá fornecer os veículos para locomoção dos profissionais e do engenheiro coordenador.

- A contratada deverá apresentar-se com a equipe proposta na licitação. A Contratada deverá apresentar os currículos da equipe de nível médio para aprovação dos profissionais. Caso a CODEVASF não aceite o profissional a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto.

- A Contratada deverá fornecer todas as condições para que sua equipe execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da CODEVASF.

- A Contratada deverá fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da CODEVASF.

- Ao final dos serviços a Contratada deverá providenciar a desmobilização dos técnicos de campo de cada obra.

- A Contratada deverá acompanhar as obras para que sejam executadas atendendo as especificações técnicas, projetos, normas da ABNT, NR do Ministério do Trabalho, ou seja, comunicar sempre à CODEVASF quando a construtora não quiser atender as exigências regulamentares, projeto e especificação técnica.

- A Contratada deverá, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as placas de divulgação.

- A Contratada deverá relatar no diário de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a aceitação de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum material ou equipamento deverá ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da CODEVASF e este tomará as providências junto à construtora para substituição do mesmo.

- O livro de ocorrência da obra deverá ter o nome do município, número do convênio/contrato da CODEVASF, nome da empresa construtora e de Apoio à Fiscalização, data, condições do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma físico-financeiro, descrição das atividades, espaço para relatar acidentes de trabalho, espaço para assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da CODEVASF. O diário de obras deverá ser feito em 3 (três) vias que, ao final, a 1ª via ficará com a CODEVASF, a 2ª via com a construtora e a 3ª via com Contratada do Apoio à Fiscalização.

- Todo primeiro dia útil de cada mês a Contratada deverá colocar no escritório da construtora o cronograma das atividades que serão realizadas no mês, bem como o percentual dos serviços realizados no mês anterior e a atualização do  cronograma físico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora.

- A Contratada deverá sempre solicitar da construtora que não deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que esta sempre forneça o EPI e EPC novos para seus empregados.

- A Contratada deverá cobrar da construtora o alvará de construção, quando necessário, e a ART quitada do engenheiro da construtora que irá executar a obra.

##### 6.3. Relatórios e Produtos

  - Elaboração de relatórios mensais de progresso do Programa - documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos serviços ou de componente dos serviços, com fotografias digitais do andamento dos empreendimentos.

  - Relatório Específico - documento a ser produzido pela contratada, quando solicitado, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização;

- Relatório Final - documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a proponente apresenta o relato de todos os serviços executados. Elaborar os Relatórios Finais com os desenhos “as built”.

##### 6.4. Tarefas preparatórias

As tarefas a executar dizem respeito à concepção e desenvolvimento de toda a logística necessária para os trabalhos de campo. Dessa forma, serão determinadas as fontes de informação secundárias mais confiáveis em cada região. Coletar-se-á toda a informação necessária para a correta localização dos beneficiários e se estabelecerão todas as necessidades de equipe multidisciplinar com experiência e dedicação exclusiva para a execução dos serviços objeto da Licitação.

6.5. Organização dos beneficiários e identificação de novos beneficiários

Providenciar a organização da população beneficiada nos sistemas implantados objeto da presente licitação e  instruir os beneficiários quanto à utilização racional das benfeitorias e da utilização da água.

A identificação de novos beneficiários para o cadastramento no Programa atenderá  ao Busca Ativa que visa a inclusão de famílias de baixa renda não inclusas no CadÚnico, devendo para tanto proceder a identificação de novos beneficiários do público alvo com observância aos critérios de seleção  dos beneficiários e  diretrizes  estabelecidos no Decreto nº. 6.135/07 e Portaria 376  de 16.10.08, devendo ainda  verificar necessidade de atualização dos dados dos beneficiários do cadastro existente. Diante das informações obtidas, a Codevasf tempestivamente informará ao gestor municipal do Bolsa Família, para inclusão dos novos beneficiários no CadÚnico.

Anexo Ficha de Cadastro do Beneficiário utilizado na inclusão, alteração, atualização e revalidação das informações das famílias cadastradas no CadÚnico.

6.6. Qualidade dos Serviços

A principal diretriz a ser perseguida quanto à qualidade na execução dos serviços é garantir o trabalho criterioso para que os processos listados a serem executado pela Consultora contratada transcorram de forma justa e transparente, buscando sempre o entendimento entre as partes sem ferir direitos e obrigações constitucionais.

De modo a garantir o sucesso dos processos com o justo atendimento aos direitos do público envolvido são considerados como objetivos específicos de qualidade dos serviços aqueles abaixo relacionados:

- Garantir que os serviços de conscientização de  envolvimento dos beneficiários, proporcionem o canal de comunicação para que as famílias beneficiárias possam  ter acesso à água, visando melhoria de qualidade de  vida e sua utilização de forma racional.

- Garantir que as comunidades/famílias  contribuam para que o processo de implantação das  e atenda da melhor maneira possível aos justos interesses das partes envolvidas.

- Executar os serviços em obediência aos preceitos e princípios de saúde ambiental, ou outros documentos fornecidos pela CODEVASF.

##### 6.6.1. Obtenção de Mapas Rodoviários Regionais, Municipais e de Estradas Vicinais

Tem por objetivo conhecer, sob o ponto da disponibilidade de vias terrestres de comunicação, da região a ser trabalhada, identificando-se as vias principais, vicinais de acesso às obras e beneficiários, além de estabelecer a logística necessária, o que facilita a localização e a distribuição espacial dos profissionais de ação social na região, bem como dos fiscais de obras.

##### 6.6.2.Campanha de mobilização

As campanhas de mobilização das comunidades serão previamente autorizadas pela CODEVASF e visam um trabalho de sensibilização e esclarecimento à população;

A realização de todas as etapas dos serviços será precedida de uma ampla campanha, através da mídia (rádio), além de cartazes afixados em prefeituras, associações, cooperativas, bancos, escolas, sindicatos e igrejas, isto é, nos lugares mais freqüentados pela comunidade, com o intuito de esclarecer aos beneficiários quanto aos objetivos e a importância da colaboração de todos, buscando-se, com isto, criar um clima favorável e receptivo a realização dos serviços especificados.

- Nas construções dos  barreiros, prestar apoio na demarcação para desapropriação, quando for o caso, considerando inclusive a necessidade de apoio social em razão de serem famílias predominantemente da zona rural.

- Prestar o máximo de esclarecimentos das dúvidas que surjam relativas a todas as fases de intervenção física para os trabalhos de implantação dos barreiros e cisternas de polietileno  no cotidiano dos proprietários e residentes;

- Apresentar metodologia de trabalho, dentro dos objetivos deste Termo de Referência, que permita à comunidades/famílias beneficiárias/, consolidarem o conhecimento sobre o Programa Água para Todos como um processo em curso e os seus benefícios à qualidade de vida da região.

7. Questões fundiárias

Paralelamente aos trabalhos de campo devem ser executadas pesquisas cartoriais e documentais de maneira a cobrir adequadamente a malha de cartórios da região que atende às áreas dos municípios necessárias à execução do Programa.

- Deverá ser levantada através de pesquisa em cartórios a situação jurídica dos imóveis  das famílias beneficiárias para atendimento por meio de rigorosa avaliação da sua documentação, inclusive se está hipotecado ou não, especialmente quanto à descrição imobiliária do Registro de Imóveis e a documentação técnica existente no INCRA, quanto a sua titulação, sobretudo com eventuais coordenadas já determinadas e certificadas por aquele órgão. As linhas das divisas, de direito ou de respeito, devem ser levantadas topograficamente, com base nas informações prestadas pelos ocupantes (proprietários ou posseiros) e confrontantes, ou através da documentação fornecida pelos mesmos.

- Deverão ser obtidas as cópias de toda a documentação pertinente, tanto do proprietário/benfeitor, como da propriedade, quando existentes, e anexadas às pastas cadastrais.

- No caso de implantação das obras,  em havendo necessidade de desapropriação de áreas, logo no início dos trabalhos, devem ser relacionadas as propriedades a serem cadastradas, conforme formulários em anexo ao presente Termo de Referência e solicitadas às certidões de registro e de ônus reais dos imóveis.

7.1.  Reconhecimento dos limites do imóvel

- Conferência física da documentação disponível, para fins de construção de barreiros.

- Conferência física da documentação disponível para discussão prévia com os técnicos que atuarão na elaboração do cadastro e dos laudos de desapropriação, se for o caso,  ou elaboração de documento de Servidão Pública para utilização das áreas de construção dos barreiros.

- O reconhecimento dos limites do imóvel deve assegurar que o técnico não cometa erros no caminhamento a ser percorrido, mediante prévio levantamento visual de toda a área. Esse trabalho deve ser sempre acompanhado pelos proprietários ou seus representantes legais, devidamente identificados, para que não paire qualquer dúvida quanto aos limites comuns levantados.

8.DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste instrumento.

    - O documento de que trata a subcláusula anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido

9. 	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e ainda os procedimentos internos e padrões de qualidade da Codevasf, normas de órgãos ambientais competentes, em níveis municipal, estadual e federal, normas técnicas e orientações de entidades financiadoras ou de fomento que venham a participar do processo e normas internacionais em complemento às nacionais. Normas de Segurança do Trabalho.

## A Contratada poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da CODEVASF, que as substituições são equivalentes ou superiores.

## As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela  CODEVASF.

## A Redação da documentação pertinente será obrigatoriamente apresentado na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## A encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

## A encadernação do Relatório Final deverá ser do tipo “capa-dura”, não sendo aceita com garras plásticas.

# 10. FONTE DE RECURSOS/VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO

10.1.	A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$1.512.454,26 (um milhão, quinhentos e doze mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro  reais e vinte e seis centavos), a preços de  junho/2013, já inclusos encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, taxa de administração/lucro,   e correrão  à conta do  Programa Água para Todos, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF. Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto no art. 102 da Lei 12.708 de 17.08.12 alterada  pela Lei nº 12.795 de 02.04.13.- LDO/2013.

  - As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho: 10.53101.18.544.2069.12QC – Implantação de Obras e Equipamentos para ofertas de água – Plano Brasil sem Miséria, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF.

# 11.DOCUMENTAÇÃO

11.1.Qualificação Técnica

11.1.1.A licitante deverá apresentar:

a)Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

b)Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço similares ao objeto desta licitação, conforme alínea b1 deste subitem.

b1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

  - O empregado;

  - O sócio;

  - O detentor de contrato de prestação de serviço.

b2)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

b3)	quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

b4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

12. PROPOSTA TÉCNICA

### 12.1 A proposta técnica é o documento no qual a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a serem utilizados, com o programa de trabalho.

### 12.2	A proposta técnica deverá conter ainda os seguintes formulários, constantes do Anexo II dos Termos de Referências:

- TSUP-I,  TSUP-III e TSUP-IV.

- 12.4. Na elaboração da Proposta Técnica deverá ser observado o seguinte:

- O detalhamento da  Proposta Técnica não deverá ultrapassar o máximo de 300 páginas de texto, no formato A4 da ABNT., letra arial n.º 12,  espaçamento simples entre parágrafos, com margens de 3cm a esquerda, 2cm a direita, 3cm superior e 2 cm inferior. Os títulos deverão ser escritos com letra arial 14 (em negrito) e os subtítulos com letra arial 12 (em negrito).

- Os currículos não serão computados na contagem do número máximo aqui estabelecido.  O número de páginas para cada currículo deverá estar limitado a 3 ( três ) páginas.

- Para cronogramas, gráficos e figuras será permitido o uso do formato A3 e outro tipo de letra.

- Os desenhos e tabelas, quando necessários, deverão estar no formato A3 ou A4 e encadernados em volume  à parte dos demais documentos técnicos.  Poderão estar incluídas nessas 300 páginas, pequenas ilustrações entre os textos, podendo neste caso utilizar outro tipo de letra. As páginas de texto deverão ser suficientes para o entendimento do que se pretende, não requerendo para tal, análise de desenhos e de tabelas anexos.

13.3.Experiência da Empresa

a)A experiência da empresa  será avaliada mediante atestado (s) técnico (s) em nome da Licitante, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviços similares ao objeto desta licitação.

a1) Definem-se como serviços similares ao objeto desta licitação a supervisão e/ou fiscalização  de obras de infraestrutura hídrica, envolvendo Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou  barreiros/barragens;

a2) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s); relação dos serviços executados;

## Experiência da equipe técnica

Deverá ser apresentado, o currículo de cada componente da equipe de profissionais de nível superior, contendo a experiência em serviços similares aos da presente licitação, enfatizando os aspectos relativos a coordenação, fiscalização de obras e associativismo, mobilização e/ou organização social e/ou assistência a populações .

Os currículos do coordenador e dos engenheiros da equipe técnica deverão ser comprovados com certidões de acervo técnico e/ou atestados técnicos de obras concluídas e/ou ART de obras em andamento registrados no CREA, relativos à supervisão e/ou fiscalização de obras de infra-estrutura hídrica, envolvendo:  Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens/barreiros e/ou reservatórios, sistema de adução.

O coordenador  deverá pertencer  ao quadro permanente da empresa por ocasião da licitação.

  - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

i)o empregado;

ii)o sócio;

iii)o detentor de contrato de prestação de serviço.

A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, ou ainda, declaração de contratação futura do profissional responsável acompanhada de anuência deste.

Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

Os demais técnicos da equipe deverão apresentar também currículo, não necessitando registro dos atestados nos respectivos órgãos de classe.

As Equipes Técnicas constantes da proposta da licitante vencedora não poderão ser alteradas, a não ser por motivo superveniente, caso fortuito ou força maior, devidamente justificado por escrito, e sempre por outro profissional de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf.

## Plano de Trabalho

Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo:

a) O Conhecimento do Problema mostrará que o licitante tem pleno conhecimento dos serviços, no que diz respeito ao escopo do objeto da licitação, características e especificidades dos serviços Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras e ação social, que será demonstrado através do Conhecimento Geral do Escopo dos Serviços, Conhecimentos dos Aspectos Específicos e Conhecimento dos Aspectos Relevantes, objetivamente definidos neste Termo de Referência:

b) Sistemática prevista para a execução das atividades, identificando os condicionantes técnicos e executivos para implementação do escopo dos serviços apresentados no subitem  5 (cinco) destes Termos de Referência, considerando as normas técnicas de forma a garantir a qualidade e  celeridade dos serviços, devendo ser detalhados os seguintes itens:

- descrição da metodologia de trabalho;

- descrição do planejamento e da execução das atividades, controle geométrico e topográfico dos serviços relativos à construção dos barreiros.

- descrição da metodologia de trabalho, atividades iniciais – instalação de escritório, mobilização das equipes e planos de acompanhamento das obras.

- descrição do planejamento e da execução das atividades, controle geométrico e topográfico dos serviços relativos à construção dos barreiros  e controle de aparelhos e instrumentos de laboratório.

- Elaboração de “as built” das obras executadas (cadastro);

- Controle de documentos  de circulação interna, documentos “as built”, documentos de medição e notas de alterações/adequações de projetos quando exitentes.

- Acompanhamento  no atendimento às questões ambientais e interferências;

- Medições, fluxo de caixa e controle de custos das obras;

- Controle na recepção e estocagem de materiais e equipamentos;

- Emissão dos Termos de Recebimento das obras.

- A Contratada deverá apresentar um esquema de gerência técnica e administrativa para apoiar a Coordenação geral no monitoramento do programa, com ações de campo e escritório.

- Normas de Segurança do Trabalho.

O texto, contendo o Plano de Trabalho, deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm. Não poderá exceder a 40 páginas, incluindo quadros, tabelas, organogramas e mapas.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA

As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se os parâmetros estabelecidos a seguir:

## 14.1.Itens avaliados:

- Experiência da empresa:

A experiência da empresa será julgada pela análise dos trabalhos, iguais ou similares ao objeto licitado, comprovados por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT.

A nota final da Experiência da Empresa será atribuída de acordo com a tabela a seguir, sendo obtida pela soma das notas referentes a cada atestado de execução de serviço apresentado e que satisfaça plenamente ao serviço especificado, respeitada a nota máxima indicada.

A - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

| Item | Discriminação do serviço a ser comprovado no atestado | Número máximo de atestados | Nota por atestado | Nota máxima do item |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | Supervisão e/ou fiscalização de obras de infraestrutura hídrica, envolvendo Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barreiros/barragens | 4 | 4 | 16 |
| a3 | Elaboração de Projeto de Engenharia, no nível mínimo de Projeto Básico, de abastecimento de água ou esgotamento sanitário ou sistemas de drenagem | 3 | 3 | 09 |
| ## NOTA MÁXIMA DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA |  |  |  | 25 |

A licitante poderá utilizar um mesmo atestado para comprovar os serviços de mais de um item. Nesse caso a licitante deverá indicar claramente para quais itens deve ser considerado o atestado e identificar no atestado os serviços correspondentes.

Serão considerados apenas atestados de contratos totalmente concluídos.

Atestados de serviços executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

A licitante deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços, valores e datas que atendem as exigências do presente Edital.

B -EQUIPE TÉCNICA:

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens a avaliar | Número máximo de atestados | Nota por atestado | Nota máxima do item |
| b1) Coordenador: | - | - | - |
| Experiência na coordenação de serviços de supervisão/fiscalização/gerenciamento de obras de infra-estrutura hídrica, envolvendo: Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens/barreiros e/ou reservatórios, sistema de adução. | 3 | 4 | 12 |
| #### SUB TOTAL DE PONTOS | #### - | #### - | - |
| b2) Engenheiro Engenheiro Civil/Agrônomo/Geólogo (Qte: 1 engenheiro) Experiência em execução de obras de infra-estrutura hídrica, envolvendo SAA e/ou SES e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens/barreiros e/ou reservatórios, sistema de adução (cada profissional deverá apresentar no mínimo 1 CAT/ART) (pontuar cada engenheiro definido na planilha orçamentária) | 3 | 3 | 15 |
| #### SUB TOTAL DE PONTOS |  |  |  |
| #### b4) Técnico Ação Social – Qte: 2 profissionais |  |  |  |
| Experiência em associativismo, mobilização e/ou organização social e/ou assistência a populações, comprovada por atestado ou declaração fornecida pelos contratantes. | 3 | 3 | 9 |
| #### TOTAL |  |  | 36 |

## 14.2. C - Plano de Trabalho:

| C -PLANO DE TRABALHO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | .Itens avaliar | Nota máxima |
|  | c1 - Conhecimento do trabalho | 10 (dez) pontos Apoio à fiscalização e supervisão e apoio técnica das obras – 6 pontos Serviços de ação social – 4 pontos |
|  | c.2) Sistemática prevista para a execução das atividades, conforme escopo dos serviços apresentados no item 4. | 20 (vinte ) pontos, conforme distribuição a seguir: - Descrição da metodologia de trabalho: - Apoio à Fiscalização das obras – 10 pontos - Ação social - 05 pontos - Apoio técnico/monitoramento-05 pontos |
|  | Descrição do planejamento e da execução das atividades. | 9 (nove) pontos Controle geométrico – 04 pontos Controle topográfico construção dos barreiros – 05 pontos |
|  | TOTAL | 39 |

TOTAL: 100 pontos

14.3.	Serão desclassificadas as propostas técnicas que:

- não atingirem no mínimo 50% da pontuação máxima de cada uma das alíneas “A”, “B” ou “C” , ou

- obtiverem nota zero em quaisquer das alíneas “A”, “B” ou “C”.

14.4. Serão classificadas as licitantes que alcançarem 70 (setenta) pontos do total máximo de 100 pontos.

# PROPOSTA FINANCEIRA

15.1.	A LICITANTE deverá apresentar Proposta Financeira, prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços,  objeto destes Termos de Referência.

15.2.	Apresentar valor mensal e global dos serviços em algarismo e por extenso.

15.3.	Incluir nos preços unitários cotados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, tributários, sociais e trabalhistas, deslocamento da equipe e outras relativas à prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência. Em caso de omissão serão consideradas inclusas nos preços.

15.4.	A LICITANTE indicará os preços por itens constantes do Quadro PFS, que faz parte integrante do Edital, calculando o preço global final de sua proposta.

13.4.1.Preencher os Quadros PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII, Anexo III - sem rasuras e repetições.

15.5. Em relação ao cronograma financeiro (Quadro PFS-V), não haverá parcela de mobilização nem de desmobilização, em função da natureza dos serviços, que não envolve canteiro de obras, não exige transporte de máquinas/equipamentos pesados, com local de prestação de serviços próximo à sede do município de Aracaju.

15.6.No Quadro PFS-VIII, a LICITANTE deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos.

15.7. A LICITANTE deverá apresentar detalhamento das despesas fiscais.

15.7.1.	No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

15.7.2.	As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante.

15.7.3.	Somente deverão ser incluídos os tributos PIS, COFINS e ISS, conforme Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário:

“... os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI [Lucros e Despesas Indiretas], nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.”

15.7.9.	Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº. 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis com os praticados no mercado.

15.7.10.As despesas relativas a salários e encargos sociais devem ser lançadas no Quadro PFS-I (Salários e Encargos Sociais).

## INSTALAÇÕES

16.1.	A CONTRATADA deverá instalar-se em prédio locado, cujo aluguel e manutenção deverão ser previstos no Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

16.2.	A LICITANTE deverá prever em sua Proposta Financeira as despesas com energia elétrica e com comunicação (telefone, fax, internet, correios, etc.). A instalação e manutenção de linha de telefone, fax e internet serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - As despesas relativas aos itens 16.1. e 16.2. acima deverão constar do Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

  - As despesas relativas aos móveis, equipamentos e ferramentas deverão constar do Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## 17.	 DESLOCAMENTO DA EQUIPE

17.1.A CONTRATADA deverá proporcionar meios de locomoção para que os membros da equipe técnica possam desempenhar as atribuições previstas no escopo dos serviços, devendo prever um automóvel para cada técnico de nível superior, conforme estabelecido nas  Planilhas de Quantidades.

  - Estes automóveis podem ser próprios da CONTRATADA e/ou de empresa locadora legalmente constituída.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos com as seguintes especificações. Conforme consta da Planilha – Despesas Gerais -

Veículo tipo caminhoneta diesel, tração 4 x 4, cabine dupla, direção hidráulica, acionamento de vidros elétrico, sistema de trava automático nas quatro portas, ar condicionado, seminovo em bom estado de conservação, com no máximo 2 (dois) anos de uso, cor preferencialmente branca, incluindo despesas com combustível, manutenção, licenciamento, seguros e impostos.

Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior) com no máximo 02 (dois) anos de uso, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, cor preferencialmente branca.

VEÍCULO Utilitário tipo Kombi ou similar para equipe de topografia, incluindo despesas com combustível, óleo, manutenção, licenciamento, seguro, impostos, com no máximo um ano de uso, cor preferencialmente branca.

    - Os automóveis deverão estar identificados no momento do início dos serviços, com dizeres acordados com a CODEVASF.

CODEVASF

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

    - A LICITANTE deverá prever custos com combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta Financeira.

    - A CONTRATADA deverá repor os veículos (automóvel) sem condições de uso no prazo máximo de 24 horas.

    - As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

## SERVIÇOS GRÁFICOS

18.1.	. Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Anual e Final), bem como relatórios específicos solicitados, deverão ser emitidos pela CONTRATADA em duas vias impressas e em meio digital.

18.2.	As despesas relativas aos serviços gráficos (subitens. ) deverão ser lançadas no Quadro PFS-III (Serviços Gráficos).

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

19.1. As Propostas Financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para determinar se elas estão completas, se houve erros de cálculo, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências, inclusive se o valor global da proposta não ultrapassa o valor global orçado pela CODEVASF, apresentado no item 9 deste Termo de Referência.

19.2.	.Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas.

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;

- Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor das Composições de Preços Unitários.

19.2.1.	Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem acréscimo do preço fixado no termo de Proposta, não serão considerados.

19.2.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 19.2, a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

19.3.	A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique nela desvios materiais e desde que, também, não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

19.3.1.	Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. Neste caso, a LICITANTE será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

19.4.	 Será desclassificada a licitante que:

- Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos; incoerentes com os do mercado local ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria LICITANTE, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta à parcela ou totalidade da remuneração;

- apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes Termos de Referência;

- Apresentar preço superior ao valor global orçado pela CODEVASF, ou com preços manifestamente  inexeqüíveis.

19.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada  sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

    - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

- Diligência junto ao licitante  para apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

  - Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

  - Consultas a entidades ou conselho de classe, sindicatos ou similares;

  - Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

    - O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza-se hipótese de desclassificação da proposta.

# 20.RESULTADO FINAL

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos seguintes:

20.2.	O julgamento obedecerá ao procedimento do tipo “Técnica e Preço”, art. 46 da Lei 8.666/93, e será vencedora a proposta que, atendendo a todas as condições do Edital e seus componentes, obtiver a maior NOTA FINAL (NF) conforme a fórmula estabelecida a seguir:

Nf = 100 – [(Po-Pm) / (Ve-Pm)] x 20

Onde:

Nf = Nota financeira obtida pela Licitante (variando entre 7 e 10 pontos);

Po = Preço ofertado pela Licitante;

Ve = Valor máximo orçado pelo MI;

Pm = Preço mínimo ofertado.

NOTA FINAL – NF

20.2.1. Será considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior Nota Final (NF) conforme a fórmula estabelecida a seguir:

NF = 0,7 x Nt + 0,3 x Nf

Onde:

NF = Nota Final da Proposta (variando de 70 a 100 pontos);

Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando de 70 a 100 pontos);

Nf = Nota financeira obtida pela licitante.

20.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CODEVASF pagará à CONTRATADA mediante a apresentação de faturas mensais, que deverão ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos serviços, e parecer da Fiscalização por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas no período.

20.2.	Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da CONTRATADA, observando-se que os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente através da apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva utilização dos seus integrantes na realização dos serviços.

20.3.	A CONTRATADA não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta Financeira.

20.4.	A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do mês anterior.

20.5. Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

20.6.	As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

20.7. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitidos pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

20.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1054, de 07 de fevereiro de 1994.

20.9. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

20.10. Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a CONTRATADA pela execução dos serviços, incluindo:

- custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.;

- custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

- remuneração de escritório e despesas fiscais; e

- moradia, alimentação e transporte.

  - Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

20.12.   O pagamento será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

  - À Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, dos serviços objeto da presente licitação.

a1) No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- Do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

  - Do ISS. Caso o município onde serão executadas os serviços, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a  devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

20.12.1. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada.  Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

  - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

  - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

  - O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

21.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

## I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas  na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil – Serviços de Consultoria - Coluna 39.

# 22. RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1. Após o término dos serviços, a contratada requererá à CODEVASF, por meio do Fiscal do Contrato, o recebimento provisório dos serviços que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

22.2.A CODEVASF, por meio da fiscalização do Contrato, terá até 90 (noventa) dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e vistoriar os equipamentos disponibilizados pela CODEVASF, para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

22.3.Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Definitivo do Contrato que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

22.4.A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo para liberação e pagamento.

# 23.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O acompanhamento e avaliação dos serviços serão realizados diretamente pela CODEVASF. através da .4ª/SR.

  - A Fiscalização dos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização  terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Presidência da CODEVASF responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no Edital.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

# 24.	CONDIÇÕES GERAIS

24.1.A carga horária de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais para todos os profissionais da equipe técnica prevista nestes Termos de Referência, respeitando-se o intervalo para o almoço previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas.

24.2.Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do Contrato é de propriedade da CODEVASF e deverá ser entregue em formato digital e, quando impraticável desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reprodução ou divulgação, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorização da CODEVASF.

24.3.	A contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao contrato e seus profissionais envolvidos, conforme Resolução CONFEA Nº. 425 de 18 de dezembro de 1998.

ANEXOS:

Anexo I - Ficha Cadastral do Imóvel

Modelo de declaração de visita técnica ao local dos serviços

- ANEXO  II – Quadros Proposta Técnica - TSUP-I,  TSUP-III e TSUP-IV.

- ANEXO III - Quadros PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII,

ANEXO  IV – Orçamento da CODEVASF

ANEXO V – Relação dos municípios

ANEXO VI – Manual dos Barreiros

Anexo I - Ficha Cadastral do Imóvel

1 – DADOS DO IMÓVEL:__________DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL:_____________

PROPRIEDADE Nº:______________________

REGIÃO:______________DISTRITO______________MUNICÍPIO:________________

COMARCA:_________________ UF:___________________

CÓDIGO CADASTRAL: ____________________

2 – DADOS DO OCUPANTE (PROPRIETÁRIO, POSSEIRO, ETC):

NOME:_____________________________________

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:____________________________

CEP:_______________CIDADE:________________UF:___________________

DATA NASC.:__________NACIONALIDADE:_________NATURAL DE:__________

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:______________NÚMERO:_______________

CPF:_________________ (obrigatório constar o número)

ESTADO CIVIL:_________POSSUI APOSENTADORIA:_________SIM (   )  NÃO (    )

ATIVIDADE PRINCIPAL: (Agricultor, pecuarista ou outra):____________________

PROPRIETÁRIO RESIDE NO IMÓVEL: SIM (   )  NÃO (    )

PROPRIETÁRIO RESIDE NA ÁREA A SER DESAPROPRIADA : SIM (   )  NÃO (    )

FAMÍLIA RESIDENTE NA ÁREA A SER DESAPROPRIADA

| NOME | Nº Identidade e CPF | SEXO |  | ESTADO CIVIL | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | F |  | AN | SA | NF | NM | NS |

NOTAS: 1) AN = ANALFABETO; SA= SEM-ALFABETIZADO (APENAS ASSINA O NOME); NF= NÍVEL FUNDAMENTAL;

NM= NÍVEL MÉDIO; NS= NÍVEL SUPERIOR.

- PARA PESSOAS QUE ESTEJAM CURSANDO O NF, NM E NS MARCAR COM “X” PARA OS QUE TENHAM CONCLUÍDO MARCAR COM “C”.

3) OBRIGATÓRIO CONSTAR NÚMERO DE IDENTIDADE E NÚMERO DE CPF.

Anexo I – Fichas de Cadastro do Barreiro e do Beneficiário constam anexas ao Manual

Dos Barreiros

Anexo I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

A Empresa _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas os serviços, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, tendo  avaliado os problemas futuros e que os custos propostas cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

_______________________________

Visto representante da SR Codevasf

ANEXO II – QUADROS PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-I |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. |  | NASCIMENTO: |  |  | NACIONALIDADE: |  |  |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  |  | ESTABELECIMENTO |  | LOCAL |  |  | DURAÇÃO |  |  |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-III |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE |  | QTD. | PERÍODO DE UTILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MOBILIZA. |  |  |  |  | DESMOBILIZ. |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |
| LEGENDA: 1 - RELACIONAR AS INSTALAÇÕES E OS EQUIPAMENTOS DEFINIDOS PELA CODEVASF NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 2 - INDICAR O TIPO, MODELO, MARCA, ANO DE FABRICAÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 3 - A DISCRIMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A DISCRIMINAÇÃO NO PSUP-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III - QUADROS PROPOSTA FINANCEIRA

PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI,

PFS-VII, E  PSF-VIII

OBS: ADOTAR OS MODELOS DE PLANILHAS EM QUE FOI DIVULGADO O ORÇAMENTO

– Orçamento de referência da CODEVASF

| PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PFS |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFS-I) – Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - 77,25% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - DESPESAS COM VIAGENS (PFS-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - SERVIÇOS GRÁFICOS (PFS-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - DESPESAS GERAIS (PFS-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (25,00% DO ITEM A) (PFS-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (10,00% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - DESPESAS FISCAIS - (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (PFS-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 77,25% SOBRE O SALÁRIO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 25,00% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (A1 + A2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 10,00% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 5,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 14,25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "H" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF' = 0,1662 ou 16,62% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. NÃO foram incluídos os tributos IRPJ e CSLL, em cumprimento ao Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PFS-I |  |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| CATEGORIA FUNCIONAL | SÍMBOLO | TOTAL DE HOMENS X MÊS | SALÁRIO MENSAL (R$) | TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B1 | TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B2 |  | TOTAL CUSTO ENC. SOCIAIS DE B1 | TOTAL CUSTO ENC. SOCIAIS DE B2 |  |  | TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS % |  |  |  |
| ENGENHEIRO COORDENADOR | P2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGENHEIRO CIVIL/AGRÔNOMO | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROFISSIONAL DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNICO DE CAMPO | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRATIVO | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPÓGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEOLOGO |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CADISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - SALÁRIOS DA EQUIPE EM DIAS ÚTEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2- SALÁRIO DO PESSOAL AUTÔNOMO (CONSULTORES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DESPESAS CO M VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## PFS-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| EQUIPE | DIÁRIAS - PERNOITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO |  |  |  |  |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO |  |  |  |  |  |  |
|  | QUANT. |  |  | CUSTO (R$) |  |  | TOTAL (R$) |  | QUANT. |  | CUSTO (R$) |  | TOTAL (R$) |  |  | QUANT. |  |  | CUSTO (R$) |  | TOTAL (R$) |  | QUANT. |  | CUSTO (R$) |  | TOTAL (R$) |  |  |
| ENGENHEIRO COORDENADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROFISSIONAL DE AÇÃO SOCIAL NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEOLOGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNICO DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPE DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS COM PASSAGENS/DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DESPESAS COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - TRANSFERIR O TOTAL DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A LINHA "C" DO FORMULÁRIO PFS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PFS-III |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | EXEMPLARES/ |  | Nº DE | CUSTOS (R$) |  |  |
|  |  |  |  | ITENS |  | VIAS | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| Relatórios mensais |  |  |  | 12,00 |  | 2,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINTATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - CORREPONDEM AOS SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS EXCEPCIONALMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITADO PELA CODEVASF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Ministério da Integração Nacional - MI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PFS-IV |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R$) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Locação - Veículo tipo caminhoneta diesel, tração 4 x 4, cabine dupla, direção hidráulica, acionamento de vidros elétrico, sistema de trava automático nas quatro portas, ar condicionado, seminovo em bom estado de conservação, com no máximo dois anos de uso, cor preferencialmente branca, incluindo despesas com combustível, manutenção, licenciamento, seguros e impostos. |  |  |  | Unid. X Mês | 24,00 |  |  |
| 1.3 | Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior) com no máximo dois anos de uso , com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, co r preferencialmente branca. |  |  |  | Unid. X Mês | 85,00 |  |  |
| 1.4 | VEÍCULO Utilitário tipo Kombi ou similar para equipe de topografia, incluindo despesas com combustível, óleo, manutenção, licenciamento, seguro, impostos,, com no máximo um ano de uso, cor preferencialmente branca. |  |  |  | Unid. X Mês | 12,00 |  |  |
| Total das despesas com veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Locação - Computador portátil com softwares de topografia e desenho |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 2.2 | Rádio |  |  |  | Unid. x Mês | 24,00 |  |  |
| 2.3 | Locação - Estação Total, leitura angular até 10 seg., acompanha 2,0 prismas e ombrela |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| Total das despesas com equipamentos de topografia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Aluguel de escritório com mobiliário e manutenção, água ,luz, limpeza |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 3.2 | Telefone (fixo) |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 3.3 | Telefone (celular - equipe de campo) |  |  |  | Unid. x Mês | 84,00 |  |  |
| 3.4 | Internet |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 3.5 | Locação - Computador com periféricos |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 3.6 | Locação - Impressora multifuncional |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 3.7 | Plotagens |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 3.8 | Material de escritorio |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| 3.9 | Locação - Data show |  |  |  | Unid. x Mês | 12,00 |  |  |
| Total das despesas com o aluguel e manutenção do escritório central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Material de trabalho / serviços gráficos |  |  |  | Unid. x Mês | 84,00 |  |  |
| 4.2 | Locação - Notebook conforme especificação |  |  |  | Unid. x Mês | 4,00 |  |  |
| 4.3 | Locação - Maquina fotográfica digital |  |  |  | Unid. x Mês | 4,00 |  |  |
| 4.4 | Locação - GPS de navegação com cabo e software |  |  |  | Unid. x Mês | 4,00 |  |  |
| Total das despesas com materiais e equipamentos para trabalho de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DE DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
|  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PFS-V |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| Salitre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  |  | MESES CORRIDOS | VALOR DA PARCELA (R$) |  |  |
| 1 |  | Relatório mensal 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 2 |  | Relatório mensal 02 |  |  | 02 |  |  |  |
| 3 |  | Relatório mensal 03 |  |  | 03 |  |  |  |
| 4 |  | Relatório mensal 04 |  |  | 04 |  |  |  |
| 5 |  | Relatório mensal 05 |  |  | 05 |  |  |  |
| 6 |  | Relatório mensal 06 |  |  | 06 |  |  |  |
| 7 |  | Relatório mensal 07 |  |  | 07 |  |  |  |
| 8 |  | Relatório mensal 08 |  |  | 08 |  |  |  |
| 9 |  | Relatório mensal 09 |  |  | 09 |  |  |  |
| 10 |  | Relatório mensal 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 |  | Relatório mensal 11 |  |  | 11 | ! |  |  |
| 12 |  | Relatório mensal 12 |  |  | 12 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | PFS-VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL: |
| Salitre |  |  |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | VALORES |  |
|  |  |  |  |  | % | R$ |
| 1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  |  | 25% | 194.859,36 |
|  | TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 25% | 194.859,36 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇAO: |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PFS-VII |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  | DF % | DF' % | R$ |
| 1 - ISS |  |  |  |  | ...,00 | 5,83 |  |
| 2 - PIS |  |  |  |  | 1,65 | 1,92 |  |
| 3 - COFINS |  |  |  |  | 7,60 | 8,86 |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  | CODIGO: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PFS-VIII |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PERÍMETRO(S): |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | VALORES |  |
|  |  |  |  |  | % | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  | 20,00% |  |
| A3 | FGTS |  |  |  | 8,00% |  |
| A4 | Incra |  |  |  | 0,20% |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  | 2,50% |  |
| A5 | Sebrae |  |  |  | 0,60% |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  | 3,00% |  |
| A8 | Senai |  |  |  | 1,00% |  |
| A9 | Sesi |  |  |  | 1,50% |  |
| SUBTOTAL DE "A" |  |  |  |  | 36,80% |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  | 8,22% |  |
| SUBTOTAL DE "B" |  |  |  |  | 8,22% |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por despedida injusta |  |  |  | 4,33% |  |
| C2 | Férias (indenizadas) |  |  |  | 10,93% |  |
| C3 | Aviso Prévio |  |  |  | 10,20% |  |
| SUBTOTAL DE "C" |  |  |  |  | 25,46% |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  | 3,02% |  |
| D2 | Reincidência de "A" sobre "C" |  |  |  | 3,75% |  |
| SUBTOTAL DE "D" |  |  |  |  | 6,77% |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 77,25% |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA: |  |
| Observação: |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV – RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

ANEXO V – MANUAL DOS BARREIROS

No Programa Água para Todos, os barreiros possuem sangradouro lateral rudimentar. Sua capacidade de abastecimento de água nos períodos de seca é limitada pelo alto índice de evaporação da região, o que pode fazer com que os barreiros, por vezes, sequem. Isso não inviabiliza sua importância uma vez que durante boa parte do período de seca ou estiagem, o barreiro pode se constituir como único reservatório de água de uma comunidade.