MINUTA

CONTRATO  que entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e................................,

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, empresa pública federal, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 6.088, de 16.07.1974, entidade integrante da Administração Pública Indireta (art. 4º, II, “b”, do Decreto-Lei nº 200, de 25.02.1967), vinculada ao Ministério da Integração Nacional, nos termos do Decreto nº 6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob nº 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70.830-901, Brasília (DF), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do  RG: 02.035.931-46 - SSP/BA, e do CPF/MF: 404.658.965-53, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO GONÇALVES NUNES, brasileiro, casado, advogado, portador do Documento de Identidade RG nº 618.801 SSP-MA, e CPF nº 565.817.503-87, residente e domiciliado nesta Capital e a Empresa ........................................................., inscrita no CNPJ/MF nº ..........................................., estabelecida na .......................................doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ..................................... , portador da Cédula de Identidade n° ..............., inscrito no CPF/MF sob no nº .................., resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e de acordo com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, através da Resolução nº........., de ...../....../..........., constante às fls.........., do Processo nº 59500.002420/2012-84, sob as seguintes cláusulas e condições:

1. Cláusula Primeira – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento transporte e instalação de 101.317 (cento e um mil, trezentos e dezessete) cisternas, em polietileno, com capacidade de 16.000 (dezesseis mil) litros, para acumulação de água de chuva, visando o abastecimento de comunidades rurais difusas, nos Estados de Alagoas, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Ceará, distribuídos em 03(três) itens, a saber:

- ITEM 01 – Estados de Alagoas e Minas Gerais – 26.021 (vinte e seis mil e vinte e uma) unidades;

- ITEM 02 -  Estados da Bahia – 38.252 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e duas) unidades; e

- ITEM 03 – Estados de Piauí e Ceará – 37.044 (trinta e sete mil e quarenta e quatro) unidades;

1.1.  Os serviços foram licitados através do Edital nº XX/2011, na modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com base nas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; dos Decretos nº 5.450/2005, 6204/2007 e 3.931/2001 e alterações – Registro de Preços e, subsidiariamente, nos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e da Lei Complementar nº 123/2006.

1.2. A descrição geral do objeto consta no item 3 do edital, e a descrição pormenorizada dos materiais a serem fornecidos está contida no Projeto Básico e Termo de Referência nos Anexos do Edital.

2. Cláusula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

- Edital nº 11/2013 e seu Termo de Referência;

- Proposta da CONTRATADA, datada de ...../...../....., e sua documentação;

- Demais documentos contidos no Processo nº 59500.002420/2012-84.

2.2. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último.

3. Cláusula Terceira – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

## O prazo máximo para fornecimento das cisternas, incluindo o transporte, carga e descarga, e instalação objeto deste Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de Fornecimento/serviço, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da  Lei 8.666/93.

3.1. A Contratada deverá observar o seguinte cronograma de execução:

| ITEM 1- ALAGOAS E MINAS GERAIS = 26.021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| ALAGOAS 16.299 | Mobilização e testes | Mobiliza ção e testes | 1000 | 1000 | 1299 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2.000 | 2.500 | 2500 |
| MINAS GERAIS 9.722 | Mobilização e testes | Mobiliza ção e testes | 722 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| ITEM 2 – BAHIA = 38.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| BAHIA 38.252 | 2ª SR 28.402 | Mobilização e testes | Mobilização e testes | 1402 | 2000 | 2.500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
|  | 6ª SR 9.850 | Mobilização e testes | Mobilização e testes | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| ITEM 3 – PIAUÍ E CEARÁ = 37.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| PIAUÍ 29.088 | Mobilização e testes | Mobilização e testes | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2588 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| CEARÁ 7.956 | Mobilização e testes | Mobilização e testes | 500 | 500 | 500 | 500 | 956 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

## 3.2. As Superintendências Regionais da Codevasf estão localizadas nos seguintes endereços:

| 1ª SR | Montes Claros - Av. Geraldo Athayde, nº 483 - Bairro São João - Minas Gerais – 38-2104-7867 |
| --- | --- |
| 2ª SR | Bom Jesus da Lapa - Av. Manoel Novaes, s/n – Centro – Bahia-77-3481-8001 |
| 5ª SR | Rua Castro Alves, s/n - Santa Luzia –Penedo – Alagoas- 82-3551-2261 |
| 6 ª SR– Juazeiro- BA | BahiaAv. Comissão do Vale do São Francisco, s/n – Bairro- Piranga, Juazeiro- 74-3614-6201 |
| 7 ª SR– Piauí | Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315 - Bloco 2 - Centro Sul Teresina- 86-3215-0131- 3226-5051 |

4. Cláusula Quarta - LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os reservatórios deverão ser entregues e instalados nos prazos e locais previamente determinados pela CODEVASF, devendo o transporte, carga e descarga dos mesmos obedecer os critérios de segurança para equipamentos desta natureza.  A CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio dos reservatórios.

4.1. Os reservatórios deverão ser protegidos convenientemente, de maneira a não sofrer danos quando do transporte, devendo ser entregues no prazo e local previamente determinado pela CODEVASF.

4.2. Cada reservatório deverá ser identificado com o número e outros dados eventualmente exigidos na autorização do transporte.

4.3. A Contratada deverá prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o descarregamento do reservatório no local de instalação das cisternas, em que será utilizado, bem como na instalação e montagem.

## 4.4. Locais de instalação: As cisternas serão instaladas em áreas rurais dos municípios constantes da relação do Anexo I do Edital, que faz parte integrante deste Contrato.

5. Cláusula Quinta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ …...... (…....), obedecidos os preços constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

5.1. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

5.2. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

5. Cláusula Quinta - RECURSOS

Os recursos orçamentários para o objeto do presente contrato correrão à conta do Programa de Trabalho: 14.2.10.53101.18.544.2069.12QC – Implantação de Obras e Equipamentos para Ofertas de Água – Plano Brasil sem Miséria, sob gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF, Nota de Empenho n.º …................, datada de ….....................

6. Cláusula Sexta - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos do fornecimento e serviços de instalação das cisternas serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação de faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando o disposto nos subitens seguintes:

## 6.1. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

## 6.2. O pagamento dos reservatórios, das bombas e das placas poderá ser liberado proporcionalmente à sua entrega no local de instalação, observando-se os seguintes eventos:

- 2% (dois por cento) com os testes de fábrica, do valor global do fornecimento dos reservatórios.

- 70 % (setenta por cento) com entrega dos reservatórios;

- 28 % (vinte e oito por cento) com a entrega das bombas e das placas e a instalação da cisterna, devidamente atestada pela fiscalização.

6.3. O pagamento do evento constante da alínea “a” do item 24.3 do Edital serão efetivados contra a apresentação de uma garantia bancária ou seguro de 110 % do valor da respectiva parcela e ficará condicionado à apresentação de relatório técnico pela Contratada e aprovação pela CODEVASF.

## 6.4. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

## a) Instalação do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

## b) Mobilização: será realizado medição e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinqüenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos.

## c) Desmobilização: após comprovada pela Fiscalização.

## 6.5. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

6.6. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

6.7. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da medição.

## 6.8. O cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada deve atender as exigências deste Contrato e seus documentos integrantes e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta Contrato. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

## 6.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

## 6.10. A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.11. Considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços descrito no subitem 3.1 do Edital, a partir da qual será observado o prazo para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

## 6.12. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem.

## 6.13. Devem ser apresentadas faturas distintas para o fornecimento e instalação das cisternas.

## 6.14. As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada fornecimento faturado, devidamente atestada pela fiscalização e com destaque das alíquotas tributárias incidentes.

## 6.15. A fatura só será liberada para pagamento depois de atestada pela fiscalização, e deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à Contratada para correções.

## 6.16. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número do contrato e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos fornecimentos, e  indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para posterior pagamento.

## 6.17. No caso de consórcio, o pagamento poderá ser efetuado diretamente a cada empresa membro do consórcio.

## 6.18. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

## 6.19. Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

## 6.20. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da Contratada perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

## 6.21. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, se houver, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

## 6.22. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

## 6.23. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

## 6.24. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, na forma do inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93.

## 6.25. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na subcláusula 6.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

6.26. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

6.27. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7. Cláusula Sete – REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se as seguintes fórmulas:

| R = V.[N1.(Ei-Eo)/Eo+N2.(MPi-MPo)/MPo] |  |
| --- | --- |
| R - Valor de reajuste |  |
| V - Valor a reajustar | 100,00 |
| Ei - Refere-se à coluna 6 da FGV - INCC - Índice Nacional de Preços da Construção, cód. A0160868, correspondente ao mês de aniversário da proposta |  |
| Eo - Refere-se à coluna 6 da FGV - INCC - Índice Nacional de Preços da Construção, cód. A0160868, correspondente à data de apresentação da proposta |  |
| MPi - Refere-se à coluna da FGV - IPA-Origem-OG-DI-Prod. Ind. Transf.-Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. A1006821, correspondente ao mês de aniversário da proposta |  |
| MPo - Refere-se à coluna da FGV - IPA-Origem-OG-DI-Prod. Ind. Transf.-Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. A1006821, correspondente à data de apresentação da proposta |  |

## 7.1. Os valores considerados referentes aos fatores N1 e N2 serão os a seguir, apresentados:

| COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES | PARÂMETRO (%) |
| --- | --- |
| N1 - Edificação/terraplanagem | 24% |
| N2 - Materiais plásticos | 76% |
| TOTAL | 100% |

8. Cláusula Oito – MULTA

## Em caso de inadimplemento por parte da Contratada de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato/Ata de Registro de Preços, à Contratada será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato/Ata de Registro de Preços, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução do contrato, o que dará ensejo a sua rescisão.

8.1. O atraso no fornecimento/serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa conforme subitem 25.1 do Edital.

8.1.1. O não cumprimento da meta de instalação das cisternas nos quantitativos previstos em determinado mês, conforme cronograma mensal estabelecido no item 22.1.1. do Edital, se compensado no mês subseqüente, afastará a incidência de multa.

8.1.2. Em não ocorrendo a compensação no mês subseqüente, será cobrada multa correspondente aos dois meses de atraso, calculadas em dias, conforme disposto no caput desta cláusula.

8.2. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa será descontada da garantia prestada pela Contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da convocação;

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela Contratada, esta será convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 05(cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

8.3. A Contratada terá um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato/Ata de Registro de Preços, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

8.4. Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

8.5. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

8.6. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

9. Cláusula Nove – FISCALIZAÇÃO

## A fiscalização dos fornecimentos/serviços será feita diretamente por servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato/Ata de Registro de Preços e os documentos que o integram.

## 9.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos/serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## 9.2. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato/Ata de Registro de Preços, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pelo acompanhamento do contrato.

## 9.3. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## 9.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato/Ata de Registro de Preços, se a contratada  mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões.

## 9.5. Das decisões da fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Diretoria da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pelo acompanhamento do contrato/Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## 9.6. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato/Ata de Registro de Preços.

## 9.7. Fica assegurado a CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada, com livre acesso aos elementos que forem necessários para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários ao desempenho de sua missão.

12. Clá                   	10. Cláusula Dez – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A contratada que, quando convocada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não assinar o contrato, quando for o caso, deixar de entregar documentação exigida no contrato, apresentar documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na sua entrega, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de contratar com a Codevasf pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e das demais cominações legais.

10.1. A multa constante do 8.1 é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

10.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de contratar, a contratada penalizada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.

14. Cláusula Q                        	11. Cláusula Onze - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de termo aditivo contratual está condicionada à verificação da regularidade em relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

### 12. Cláusula Doze - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos no fornecimento dos produtos  contratados causados à CODEVASF ou a terceiros.

12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

### 13. Cláusula Treze - GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

13.1. Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

13.2. A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias após o recebimento provisório do objeto contratado.

13.3. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

13.4. A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da Contratada, sujeitando-a ás penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei 8.666/93.

13.5. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

13.6. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.

13.7. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.

14. Cláusula Quatorze – RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS.

Os fornecimentos/serviços, objeto do presente Pregão, somente serão recebidos pela CODEVASF ou por preposto por ele designado após o atendimento de todas as condições estabelecidas neste Contrato e demais documentos dele integrantes, desde que atingido o fim a que se destinam, com eficácia e qualidade requeridas.

14.1. Concluídos os fornecimentos/instalação das cisternas previstos no objeto do presente Pregão e procedidos os testes finais de funcionamento das bombas, estes serão recebidos provisoriamente.

14.2. A Fiscalização fará a vistoria e se os fornecimentos/instalação das cisternas  estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termo do Contrato e efetivamente estão em pleno funcionamento as bombas instaladas, mediante testes hidráulicos, não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

14.3. Na hipótese da necessidade de correção, será lavrado Termo de Recusa onde serão apontadas as falhas e irregularidades constatadas e estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os fornecimentos/serviços. Aceitos os fornecimentos, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo do Contrato/Ata de Registro de Preços, que permitirá a liberação da caução contratual.

14.4. A ocorrência da hipótese prevista no subitem  28.4 do Edital, determinará a retomada da contagem do prazo contratual a partir da lavratura do termo mencionado.

14.5. A última fatura dos fornecimentos somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

14.6. Após o término dos fornecimentos, a contratada requererá o recebimento definitivo.

15. Cláusula Quinze - GARANTIA DOS MATERIAIS

A Contratada deverá apresentar uma garantia de 05 (cinco) anos, dos equipamentos fornecidos e  declaração de vida útil dos equipamentos para um período de 20 (vinte) anos.

16. Cláusula Dezesseis - RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a consequente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, incisos I, X, XII e XVII, da Lei nº 8666/93 observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

17. Cláusula Dezessete - PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, § único da Lei 8666/93.

18. Cláusula Dezoito – FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasília – DF,

#### CODEVASF

# Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

a) 					b)