| 08/10/2012 | 2 | 216/2012 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 61 – 2028-4619 | 61-2028-4786 |
| EMPRESAS DO EDITAL 42/2012 | XXX | XXX |

COM REFERÊNCIA AO  EDITAL 42/12 QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SOLOS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DE BETUME, COTINGUIBA-PINDOBA E PROPRIÁ, LOCALIZADOS NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS  CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I: NO FAX 212/2012 FOI RESPONDIDO QUE O  VALOR DE R$ 335.201,47,  PARA AS ANÁLISES DE SOLO NO ESTADO DE SERGIPE É POR CAMPANHA E A RESPOSTA FOI (SIM). QUER DIZER QUE SÃO (2) DUAS CAMPANHAS, TOTALIZANDO PREÇOS MÁXIMO DO EDITAL EM R$ 670.401,94?

RESPOSTA:  NÃO.

- SERÁ FEITO APENAS UMA CAMPANHA PARA ANÁLISE DE SOLO, CONFORME CONSTAM DOS QUANTITATIVOS  DAS PLANILHAS NO ANEXO IV.

- OBS....APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE PARA ESCLARECER E CORRIGIR O TEXTO CONSTANTE DOS EDITAIS 39/2012 E 42/2012, QUE ERRONEAMENTE MENCIONAM “SEGUNDA  CAMPANHA”, NOS ITENS “7.2.5. E 4.3.3. ALÍNEA “F” NA 3ª PARCELA, RESPECTIVAMENTE,  PASSANDO A  SER CONSIDERADO A NOVA REDAÇÃO CONFORME ABAIXO:

- PARA O EDITAL 39/2012, ITEM 7.2.5 E

- PARA O EDITAL 42/2012 – ITEM 4.3.3. ALÍNEA “F” PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

“CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA ALÍNEA “C” DESTE SUBITEM DEVERÁ ESTAR DETALHADO POR ATIVIDADES E EVENTOS, DEFINIDO OPERACIONALMENTE E REFERIDO A UMA DESAGREGAÇÃO DE TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA LICITANTE. A CONTRATANTE ADMITIRÁ PARA ESTA FINALIDADE AS SEGUINTES PARCELAS:

A) 	1ª PARCELA: 10% (DEZ POR CENTO) DO PREÇO GLOBAL PARA INÍCIO DE SERVIÇOS, A SER EFETIVADA APÓS A ENTREGA E APROVAÇÃO DO PLANO GERAL DE TRABALHO;

B) 	2ª PARCELA: 40% DO PREÇO GLOBAL A SER FATURADA APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COLETA DAS AMOSTRAS E ANÁLISE DAS MESMAS:

C)  3ª PARCELA: 50% DO PREÇO GLOBAL A SER FATURADA APÓS A CONCLUSÃO  E  ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES