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	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 212/12



	08/10/2012
	2
	217/2012

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 2028-4619
	61-2028-4786

	EMPRESAS DO EDITAL 39/2012
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO  EDITAL 39/12 QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SOLOS DOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE BOACICA E ITIÚBA DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF – 5ª SR, LOCALIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS, APÓS  CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

COMPLEMENTANDO O FAX Nº 216/2012 DE  08/10/2012, INFORMAMOS QUE PARA O ITEM 4.3.3. ALÍNE “F” DO REFERIDO EDITAL TAMBÉM DEVERÁ  TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
 “CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA ALÍNEA “C” DESTE SUBITEM DEVERÁ ESTAR DETALHADO POR ATIVIDADES E EVENTOS, DEFINIDO OPERACIONALMENTE E REFERIDO A UMA DESAGREGAÇÃO DE TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA LICITANTE. A CONTRATANTE ADMITIRÁ PARA ESTA FINALIDADE AS SEGUINTES PARCELAS:

A) 
1ª PARCELA: 10% (DEZ POR CENTO) DO PREÇO GLOBAL PARA INÍCIO DE SERVIÇOS, A SER EFETIVADA APÓS A ENTREGA E APROVAÇÃO DO PLANO GERAL DE TRABALHO;

B) 
2ª PARCELA: 40% DO PREÇO GLOBAL A SER FATURADA APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COLETA DAS AMOSTRAS E ANÁLISE DAS MESMAS:

C)  3ª PARCELA: 50% DO PREÇO GLOBAL A SER FATURADA APÓS A CONCLUSÃO  E  ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES





































                   
               FAX 217/12 – ED. 39/12  - ESCLARECIMENTO                                       PÁG.          1
EST116046/ECS         FAX 212/12  ED 42/12 -  ESCLARECIMENTOS 


_1161585798.bin

